**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**«Развитие информационного общества**

**в Ракитянском районе»**

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Развитие информационного общества в Ракитянском районе»**

**I этап с 2015-2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный  за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия  за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя,  единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | | | | | |
| начало | завер-шение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Муниципальная программа – «Развитие информационного общества в Ракитянском районе»  Цель: «Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий» | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района | 51 751,1 | Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района средствами информатизации, лицензионным программным обеспечением, средствами связи и доступом к сетям передачи данных, соответствующими современным инновационным требованиям, % | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| Доля потребителей, удовлетворенных качеством  предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, - 90% к 2018 г. | 70 | 74 | 78 | 90 | - | - |
| Увеличение количества граждан, вовлеченных в работу ТОС от общего числа проживающих в районе, до 41 % к 2020 году | - | - | - | - | 40 | 41 |
| 1 | Подпрограмма 1  Развитие информационного общества | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района | 17 828,1 | Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района средствами информатизации, лицензионным программным обеспечением, средствами связи и доступом к сетям передачи данных, соответствующими современным инновационным требованиям, % | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| Доля обращений, поступивших от граждан через сайт органов местного самоуправления района, от общего числа обращений, % | 6 | 10 | 15 | 20 | 20 | 22 |
| Доля автоматизированных рабочих мест, на которых проведены мероприятия по защите информации 1 класса по уровню конфиденциальности, % | 6 | 6 | 6 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1 | Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района | 229,0 | Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района средствами информатизации, лицензионным программным обеспечением, средствами связи и доступом к сетям передачи данных, соответствующими современным инновационным требованиям, % | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2 | Модернизация и развитие инфраструктуры связи, программного и технического  комплекса корпоративной сети администрации Ракитянского района | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района | 9 474,1 | Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и  серверов в администрации района средствами информатизации, лицензионным программным обеспечением, средствами связи и доступом к сетям передачи данных, соответствующими современным инновационным требованиям, % | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 1.3 | Сопровождение Региональной информационно-аналитической системы на территории Ракитянского района | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района | 328,0 | Доля обращений, поступивших от граждан через сайт органов местного самоуправления района, от общего числа обращений, % | 6 | 10 | 15 | 20 | 20 | 22 |
| 1.4 | Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района | 2 202,0 | Доля автоматизированных рабочих мест, на которых проведены мероприятия по защите информации 1 класса по уровню конфиденциальности, % | 6 | 6 | 6 | 40 | 40 | 40 |
| 1.5 | Модернизация и развитие инфраструктуры связи, программного и технического комплекса корпоративной сети управления финансов и экономики администрации Ракитянского района | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района | 5 595,0 | Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района средствами информатизации, лицензионным программным  обеспечением, средствами связи и доступом к сетям передачи данных, соответствующими современным инновационным требованиям, % | - | - | - | - | - | 30 |
| 2 | Подпрограмма 2  Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района |  | Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, - 90% к 2018 г. | 70 | 74 | 78 | 90 | - | - |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района | 32 995,0 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, - 90% к 2018 г. | 70 | 74 | 78 | 90 | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3  Развитие общественного самоуправления на территории Ракитянского района | 2019 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района | 928,0 | Увеличение количества граждан, вовлеченных в работу ТОС от общего числа проживающих в районе, до 41 % к 2020 году | - | - | - | - | 40 | 41 |
| 3.1 | Создание благоприятных условий для развития  и осуществления территориального общественного  самоуправления в Ракитянском районе | 2019 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района | 620,0 | Увеличение количества граждан, вовлеченных в работу ТОС от общего числа проживающих в  районе, до 41 % к 2020 году | - | - | - | - | 40 | 41 |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района |  | Количество ТОС зарегистрированных в качестве юридического лица, до 1 единицы к 2020 году | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3.2 | Активизация деятельности уличных и домовых комитетов и старост в Ракитянском районе | 2019 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района | 190 | Увеличение количества уличных комитетов, старост вовлеченных в участие в конкурсах различного уровня, до 15 % к 2020 году | - | - | - | - | 10 | 15 |
| 3.3 | Поддержка деятельности Советов общественности в Ракитянском районе | 2019 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района | 18 | Увеличение количества рассмотренных дел на Советах общественности, до 52 дел к 2020 году | - | - | - | - | 26 | 52 |
| 3.4 | Формирование механизмов вовлечения некоммерческих общественных организаций в реализацию социальных и общественно значимых проектов | 2019 г. | 2020 г. | Администрация Ракитянского района | 100 | Увеличение доли некоммерческих общественных организаций, вовлеченных в участие в конкурсах и проектах, до 35% к 2020 году | - | - | - | - | 17 | 35 |

**Начальник отдела общего контроля и**

**взаимодействия с муниципальными образованиями С.Е. Заболотняя**

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**«Развитие информационного общества**

**в Ракитянском районе»**

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Развитие информационного общества в Ракитянском районе»**

**II этап с 2021-2026 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный  за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия  за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя,  единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | | | | | |
| начало | завер-шение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Муниципальная программа – «Развитие информационного общества в Ракитянском районе»  Цель: «Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий» | 2021 г. | 2026 г. | Администрация Ракитянского района | 47 065,1 | Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района средствами информатизации, лицензионным программным обеспечением, средствами связи и доступом к сетям передачи данных, соответствующими современным инновационным требованиям, 98% к 2026 году | 45 | 55 | 65 | 80 | 98 | 98 |
| Доля обращений, поступивших от граждан через сайт органов местного самоуправления района, от общего числа обращений, 24% к 2022 году | 24 | 24 | Не применяется | Не применяется | Не применяется | Не применяется |
| Доля автоматизированных рабочих мест, на которых проведены мероприятия по защите информации , 90% к 2026 году | 50 | 50 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| 1 | Подпрограмма 1  Развитие информационного общества | 2021 г. | 2026 г. | Администрация Ракитянского района | 42 099,6 | Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района средствами информатизации, лицензионным программным обеспечением, средствами связи и доступом к сетям передачи данных, соответствующими современным инновационным требованиям, 98% к 2026 году | 45 | 55 | 65 | 80 | 98 | 98 |
| Доля обращений, поступивших от граждан через сайт органов местного самоуправления района, от общего числа обращений, 24% к 2022 году | 24 | 24 | Не применяется | Не применяется | Не применяется | Не применяется |
| Доля автоматизированных рабочих мест, на которых проведены мероприятия по защите информации, 90% к 2026 году | 50 | 50 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| 1.1 | Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий | 2021 г. | 2026 г. | Администрация Ракитянского района | 45,7 | Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации района средствами информатизации, лицензионным программным обеспечением, средствами связи и доступом к сетям передачи данных, соответствующими современным инновационным требованиям, 98% к 2026 году | 45 | 55 | 65 | 80 | 98 | 98 |
| 1.2 | Модернизация и развитие инфраструктуры связи, программного и технического комплекса корпоративной  сети администрации Ракитянского района | 2021 г. | 2026 г. | Администрация Ракитянского района | 40 683,6 | Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в  администрации района средствами информатизации, лицензионным программным обеспечением, средствами связи и доступом к сетям передачи данных, соответствующими современным инновационным требованиям, 98% к 2026 году | 45 | 55 | 65 | 80 | 98 | 98 |
| 1.3 | Сопровождение Региональной информационно-аналитической системы на территории Ракитянского района | 2021 г. | 2026 г. | Администрация Ракитянского района | 15,9 | Доля обращений, поступивших от граждан через сайт органов местного самоуправления района, от общего числа обращений, 24% к 2022 году | 24 | 24 | Не применяется | Не применяется | Не  применяется | Не применяется |
| 1.4 | Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе | 2021 г. | 2026 г. | Администрация Ракитянского района | 1354,4 | Доля автоматизированных рабочих мест, на которых проведены мероприятия по защите информации , 90% к 2026 году | 50 | 50 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| 3 | Подпрограмма 3  Развитие общественного самоуправления на территории Ракитянского района | 2021 г. | 2026 г. | Администрация Ракитянского района | 4 965,5 | Увеличение количества граждан, вовлеченных в работу ТОС от общего числа проживающих в районе, до 50 % к 2026 году | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
| 3.1 | Создание благоприятных условий для развития  и осуществления территориального общественного  самоуправления в Ракитянском районе | 2021 г. | 2026 г. | Администрация Ракитянского района | 4 726,8 | Увеличение количества граждан, вовлеченных в работу ТОС от общего числа проживающих в районе, до 50 % к 2026 году | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
|  |  | 2021 г. | 2026 г. | Администрация Ракитянского района | 0 | Количество ТОС зарегистрированных в качестве юридического лица, до 10 единиц к 2026 году | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 3.2 | Активизация деятельности уличных и домовых комитетов и старост в Ракитянском районе | 2021 г. | 2026 г. | Администрация Ракитянского района | 120,7 | Увеличение количества уличных комитетов, старост вовлеченных в участие в конкурсах различного уровня, до 40 % к 2026 году | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 3.3 | Поддержка деятельности Советов общественности в Ракитянском районе | 2021 г. | 2026 г. | Администрация Ракитянского района | 18,0 | Увеличение количества рассмотренных дел на Советах общественности, до 182 дела к 2026 году | 78 | 104 | 130 | 156 | 182 | 182 |
| 3.4 | Формирование механизмов вовлечения некоммерческих общественных организаций в реализацию социальных и общественно значимых проектов | 2021 г. | 2026 г. | Администрация Ракитянского района | 100,0 | Увеличение доли некоммерческих общественных организаций, вовлеченных в участие в конкурсах и проектах, до 50% к 2026 году | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 50 |

**Начальник отдела общего контроля и**

**взаимодействия с муниципальными образованиями С.Е. Заболотняя**