Проект

О внесении изменений в постановление администрации района от 15 сентября 2014 года            № 84 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации Ракитянского района от 11 марта 2014 года № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ракитянского района», в целях актуализации муниципальной программы «Содействие развитию экономического потенциала в Ракитянском  районе»  администрация  Ракитянского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Ракитянского района от                  15 сентября 2014 года № 84 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» следующие изменения:

- текст муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившим силу:

- постановление администрации Ракитянского района от 01 августа 2024 г.   № 91 «О внесении изменений в постановление администрации района от            15 сентября 2014 года № 84 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Ракитянского района                                                                     С.В. Шашаев

Приложение

к  постановлению   администрации

Ракитянского района

от ____________ 20__ г.

№ ______

П а с п о р т

муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района»

| Наименование программы - | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель - программы Соисполнитель программы - Участники программы - | управление строительства и ЖКХ Ракитянского района управление строительства и ЖКХ Ракитянского района управление строительства и ЖКХ Ракитянского района |
| Подпрограммы программы - | 1.«Совершенствование и развитие дорожной сети». 2.«Совершенствование и развитие транспортной системы». |
| Цель программы - | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения. |
| Задачи программы - | 1.Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования Ракитянского района в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок. 2. Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Ракитянском районе. |
| Сроки и этапы реализации программы - | 1 этап: 2015 – 2020 годы; 2 этап: 2021 – 2026 годы |
| Объем бюджетных ассигнований - программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Плановый общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 1 312 703,93 тыс. рублей. Объем финансирования 1 этапа программы в 2015 – 2020 годах 587 281 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 243 491 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2015 год – 25 816 тыс. рублей; 2016 год – 31 729 тыс. рублей; 2017 год – 32 545 тыс. рублей; 2018 год – 43 352 тыс. рублей; 2019 год – 52 483 тыс. рублей; 2020 год – 57 566 тыс. рублей Объем финансирования 1 этапа программы за счет областного бюджета – 343 790 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования 2 этапа программы в 2021 – 2026 годах составит 753956,669 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета составит 538148,979 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2021 год – 63 364,65 тыс. рублей; 2022 год – 132 793,4 тыс. рублей; 2023 год – 123 485 тыс. рублей; 2024 год – 119641,929 тыс. рублей; 2025 год – 58219 тыс. рублей 2026 год – 40 645,0 тыс. рублей Планируемый объем финансирования 2 этапа программы за счет областного бюджета – 180279,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования 2 этапа программы за счет федерального бюджета – 35 528,38 тыс. рублей. |
| Конечные результаты программы - | - Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта - Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах. - Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования. - Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения Ракитянского района. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Ракитянского района. Наряду с другими отраслями, он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей.

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надежно осуществлять перевозки становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

На территории Ракитянского района сложилась достаточно плотная транспортная сеть, в состав которой входят автомобильный, железнодорожный транспорт. Ракитянский район имеет развитую транспортную инфраструктуру. Он обладает разветвленной сетью автомобильных дорог общей протяженностью 699,2 км, в том числе автодороги областной собственности составляют 252,8 км, муниципальной 19,5 км, улично - дорожной сети 411,927 км. По состоянию на 01.06.2014г. автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 622,842 км. Через Ракитянский район проходят важнейшие автомобильные дороги, соединяющие с Курской областью и с Украиной. По ним осуществляются как местные, так и межрегиональные и международные транспортные перевозки. Населенные пункты Ракитянского района имеют автобусное сообщение с районным центром.

Транспортом общего пользования в 2013 году перевезено 312,3 тыс. человек.

Пассажирооборот транспорта в 2013 году составил 6 646,2 тыс. пассажиро - километров.

Поэтому важнейшим элементом транспортной системы района, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

Вместе с тем недостаточное развитие сети автомобильных дорог на территории района сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, рост личной мобильности граждан (приобретение автомобилей в личную собственность), которые в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние большинства автомобильных дорог района приводит к росту транспортных издержек и снижению скорости доставки грузов и пассажиров. Рост транспортных издержек ведет, в свою очередь, к снижению конкурентоспособности произведенной продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики района.

Из-за отсутствия дорог с твердым покрытием 2 населенных пункта района, в которых проживает порядка 69 человек, не имеют круглогодичной транспортной связи с районными центрами. Ограниченность транспортной доступности сельских населенных пунктов приводит к отсутствию возможности предоставления необходимых социальных услуг, квалифицированной медицинской помощи населению.

Остается низким уровень безопасности на автомобильном транспорте. Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности.

Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы Ракитянского района является отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения, что выражается в высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Настоящая программа призвана создать необходимые условия для решения основных проблем транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района и достижения современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в районе.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и показатели

достижения целей и решения задач, описание основных

конечных результатов программы, сроков

и этапов реализации программы.

Приоритеты политики в сфере ее реализации определены в Стратегии социально-экономического развития Ракитянского района на период до 2025 года. В соответствии с данным документом одной из стратегических задач является повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг региональных товаропроизводителей, модернизации существующих производств, обеспечивающих возможность интеграции в глобальную экономику.

Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, целью программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования Ракитянского района в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок;

2) создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Ракитянском районе;

Реализация 1 этапа муниципальной программы предусмотрена на 2015 - 2020 годы

В результате реализации мероприятий программы к 2020 году:

1) доля дорожного покрытия, требующего ремонта уменьшится до 45 %;

2) общая протяженность дорог с твердым покрытием в населенных пунктах увеличится до 17 км;

3) рост пассажирооборота транспортом общего пользования увеличится до 2500 тыс. пассажиро- км.

Реализация 2 этапа муниципальной программы предусмотрена на 2021 – 2026 годы.

В результате реализации мероприятий программы к 2026 году:

1) доля дорожного покрытия, требующего ремонта уменьшится до 40 %;

2) общая протяженность дорог с твердым покрытием в населенных пунктах увеличится на 0,4 км ежегодно;

3) повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения Ракитянского района.

Показатели конечного результата реализации программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации программы.

3. Перечень нормативных правовых актов Белгородской

области, принятие или изменение которых необходимо

для реализации муниципальной программы

Перечень правовых актов Белгородской области, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 и № 7 к муниципальной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм.

Система подпрограмм программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач программы, и включает в себя две подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач в сфере совершенствования и развития транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района.

В состав программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети".

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог муниципального значения и улично-дорожной сети Ракитянского района и искусственных сооружений на них.

Подпрограмма 2 "Совершенствование и развитие транспортной системы".

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий для организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом посредством обеспечения организации транспортного обслуживания населения автобусными пассажирскими перевозками в городском и пригородном сообщении; в том числе с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы в целом.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

Планируемый общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит – 1 312 703,93 тыс. рублей.

Объем финансирования 1 этапа программы в 2015 – 2020 годах 587 281 тыс. рублей,  в том числе за счет средств местного бюджета 243 491 тыс. рублей, в т. ч. по годам:

2015 год – 25 816 тыс. рублей;

2016 год – 31 729 тыс. рублей;

2017 год – 32 545 тыс. рублей;

2018 год – 43 352 тыс. рублей;

2019 год – 52 483 тыс. рублей;

2020 год – 57 566 тыс. рублей.

Объем финансирования 1 этапа программы в 2015 – 2020 годах за счет средств областного бюджета – 343 790 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования   2 этапа программы в 2021 – 2026 годах составит  753956,669 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета составит   538148,979 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2021 год – 63 364,65 тыс. рублей;

2022 год – 132 793,4 тыс. рублей;

2023 год – 123 485 тыс. рублей;

2024 год – 119641,929 тыс. рублей;

2025 год – 58219 тыс. рублей.

2026 год – 40 645,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования 2 этапа программы за счет областного бюджета – 180279,3 рублей.

Планируемый объем финансирования 2 этапа программы за счет федерального бюджета – 35 528,38 рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета муниципального района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Ракитянского района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками

реализации муниципальной программы

При реализации программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации:

Макроэкономические риски связаны с существующей вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией, ведущей к непредвиденному росту затрат на строительные материалы, горюче-смазочные материалы, электроэнергию и в конечном результате к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней, увеличению стоимости дорожных работ и снижению объемов строительства.

Снижение данных рисков предусматривается за счет привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и оперативной информации, используемой в процессе разработки и реализации программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы;

- своевременный мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы и ее подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Подпрограмма 1

«Совершенствование и развитие дорожной сети»

Паспорт

| № | 1. Наименование подпрограммы 1: «Совершенствование и развитие дорожной сети» |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель подпрограммы 1 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района |
| 3. | Цель подпрограммы 1 | Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок. |
| 4. | Задачи подпрограммы 1 | 1.Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог. 2.Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек. 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений. 4.Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов. |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 1 этап: 2015 -2020 годы; 2 этап: 2021 – 2026 годы. Подпрограмма 1 реализуется в два этапа |
| 6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет Средств местного бюджета( с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составит 1 203 219,03 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 - 1 этапа: в 2015 - 2020 годах – 549 308 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета составит 205 730 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 20 096 тыс. рублей; 2016 год – 26 259 тыс. рублей; 2017 год – 26 875 тыс. рублей; 2018 год – 37 566 тыс. рублей; 2019 год – 46 139 тыс. рублей; 2020 год – 48 795 тыс. рублей Объем финансирования подпрограммы 1 -1 этапа за счет средств областного бюджета составит – 343 578 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 - 2 этапа: в 2021 – 2026 годах составит 682444,679 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета составит 468798,379 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 52 853,65 тыс. рублей; 2022 год – 120 587,1 тыс. рублей; 2023 год – 106 297,9 тыс. рублей; 2024 год – 100149,729 тыс. рублей; 2025 год – 48265 тыс. рублей. 2026 год – 40645,0 тыс. рублей Объем финансирования подпрограммы 1 -2 этапа за счет средств областного бюджета составит – 178118 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 -2 этапа за счет средств федерального бюджета составит – 35528,38 тыс. рублей. |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 1 | 1 этап - к 2020 году планируется: 1.Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта к 2020 году до 45 %. 2.Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах на 10 км. - этап – к 2026 году планируется: 1.Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта к 2026 году до 40%. 2. Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах на 0,4 км ежегодно. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Дорожное хозяйство – комплекс, включающая в себя сеть автомобильных дорог общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации, осуществляющие деятельность, связанную с проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог являются необходимыми условиями экономического роста, повышения конкурентоспособности и снижения издержек товаропроизводителей, улучшения условий жизни населения, выравнивания уровня социально-экономического развития каждого региона России.

В настоящее время в районе высокими темпами происходит рост промышленного производства, реализуются приоритетные национальные проекты, особенно в сельскохозяйственном секторе экономики.

По состоянию на 1 января 2014 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 683 км, из которых имеют твердое покрытие 621 км (91 %).

Большую часть автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет улично- дорожная сеть – 95 % и 5 % муниципальная сеть.

К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства Ракитянского района можно отнести следующие:

1. Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Несмотря на меры, принимаемые по капитальному ремонту, в настоящее время 50,4 % (225 км) автомобильных дорог улично-дорожной сети и искусственных сооружений эксплуатируются с просроченными межремонтными сроками и не соответствуют нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационному состоянию.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующего ремонта.

На сегодня ежегодная потребность в проведении плановых ремонтов автомобильных дорог составляет 10 км. Фактически за период с 2012 по 2013 годы отремонтировано автодорог общего пользования 25,7 км и 15 дворовых территорий общей площадью 9049,5 кв.м.

2.Повышение доли большегрузных автомобилей, влияющих на сохранность существующей дорожной сети, в общем транспортном потоке.

Несущая способность дорог не соответствует современным требованиям к нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается. По причине значительного роста интенсивности движения и увеличения нагрузок большая часть дорог, соединяющих районный центр с автодорогами населенных пунктов, построенных 20 – 30 лет назад и рассчитанных на осевую нагрузку 6 тонн, исчерпала свой ресурс и не справляются со своими функциями. Несмотря на реализованные в области долгосрочные целевые программы идет отставание темпов роста протяженности новых дорог и увеличение пропускной способности существующих автомобильных дорог от темпов роста автомобилизации и интенсивности дорожного движения.

Фактически в 2010 – 2013 годах построено 98,7 км автодорог в населенных пунктах.

3.Отсутствие объездной автодорог вокруг районного центра вынуждает использовать улично-дорожную сеть для транзитного автомобильного движения. Улицы, являющиеся продолжением областных автомобильных дорог, имеют недостаточную ширину, и по условиям сложившейся застройки в некоторых местах невозможно их расширение. Технические параметры улиц не соответствуют уровням возрастающей транспортной нагрузки, что также приводит к разрушению покрытия улично - дорожной сети.

4.Ограниченность транспортной доступности сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с дорогами общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

В настоящее время в районе не имеют связи с дорогами общего пользования 12,4 км (6,9 %) от общей протяженности автодорог, соединяющих населенные пункты в которых проживает 34601 человек (0,17 процента от общей численности населения района).

Кроме того, существует потребность в строительстве автодорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами с целью обеспечения бесперебойного круглогодичного транспортного сообщения и перевозок в районе пассажиров по автобусным маршрутам и маршрутам подвоза учащихся школ.

Постановлением главы администрации области от 23 сентября 1998 года № 494 «О программе развития сети автомобильных дорог в сельской местности и приведения в нормативное состояние проезжей части городской улично – дорожной сети для проезда транзитного транспорта на 1999 – 2005 годы» была утверждена семилетняя программа строительства автомобильных дорог с твердым покрытием как одна из составляющих Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области, включающая строительство, ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов.

В рамках развития сети автомобильных дорог в сельской местности областными долгосрочными программами утверждалась подпрограмма по строительству автодорог в населенных пунктах области.

За тринадцать лет (с 2000 по 2013 годы) было построено и отремонтировано 418,853 км автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов.

Строительство дорог в населенных пунктах значительно улучшило качество жизни жителей сел и городских поселений Ракитянского района, повысило эффективность работы автомобильного транспорта и безопасность дорожного движения.

Тем не менее, с учетом выполнения программы строительства автомобильных дорог в 2013 году и проведенной инвентаризации, протяженность грунтовых дорог улично-дорожной сети на 1 января 2014 года составляет 45 километров и 17 км муниципальной сети.

Для решения этих проблем разработан комплекс мероприятий подпрограммы 1, который направлен на достижение современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в районе.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Ракитянского района в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.

Для достижения указанной цели предлагается сконцентрировать финансовые и организационные усилия на реализацию мероприятий по решению следующих задач:

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог;

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек;

- увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений;

- обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов.

Сроки реализации подпрограммы 1 реализация в два этапа.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предусматривает осуществление комплекса мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Задача 1. В рамках решения задачи 1 «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог» планируется реализовать основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений предусматривают проведение полного комплекса круглогодичных работ на всей сети дорог в соответствии с действующими нормативными документами. В программный период необходимо осуществить комплекс мероприятий по обеспечению функционирования эффективной системы содержания дорог, основанной на оптимальном расходовании выделенных средств и материально – технических ресурсов.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения составляет 422,3 км.

Содержанием указанной сети дорог на контрактной основе занимается МАУ «Благоустройство и озеленение».

Вопросами повышения безопасных условий дорожного движения ежегодно уделяется приоритетное внимание. Главными задачами при решении вопросов повышения безопасности дорожного движения являются:

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий, включая особо тяжкие, связанные со столкновением транспортных средств при выезде на встречную полосу движения, где сопутствующими являются неудовлетворительные дорожные условия;

- уменьшение мест концентрации дорожно - транспортных происшествий;

- обеспечение непрерывного бесперебойного круглогодичного движения транспорта и безопасной и комфортной перевозки пассажиров.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения включают в себя обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения и объектами дорожного сервиса в соответствии с современными требованиями к уровню развития транспортной инфраструктуры и обеспечению безопасности дорожного движения, в целях повышения качества предоставляемых услуг, а именно:

- обустройство автомобильных дорог недостающими дорожными знаками, сигнальными столбиками, ограждениями

- устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки или стоянки автомобилей с обустройством для отдыха участников движения;

- реализация проектов организации дорожного движения (ПОДД);

- нанесение горизонтальной разметки на проезжую часть автодорог.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог и мостов включают в себя:

- ремонтно-восстановительные работы на участках улично-дорожной сети, требующих неотложного ремонта по показателям безопасности дорожного движения;

-ремонтные работы по восстановлению проектной грузоподъемности, повышению долговечности территориальных мостовых сооружений, а также обеспечение нормативных требований по безопасности дорожного движения.

Задача 2. В рамках решения задачи 2 «Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек» планируется реализовать основное мероприятие

1.2. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Капитальный ремонт автомобильных дорог, которые по интенсивности движения не нуждаются в реконструкции с переводом в более высокую категорию, но в связи со значительным увеличением в составе транспортного потока доли большегрузных автомобилей требуют проведения работ по усилению дорожной одежды, совершенствованию системы водоотвода, исправлению продольного профиля на отдельных участках дороги, обустройство дорожными знаками и ограждениями для обеспечения нормативных требований безопасности дорожного движения

Задача 3. В рамках решения задачи 3 «Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов.

Основное мероприятие 1.3. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования включающие в себя:

- строительство автомобильных дорог, направленных на обеспечение автотранспортной связью сельских населенных пунктов между собой;

- строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов.

Основное мероприятие 1.3. «Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования», предусматривающее выделение субсидий муниципальными образованиями области за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Белгородской области на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения (строительство),а также на строительство (реконструкцию) дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

В целом, все запланированные мероприятия подпрограммы 1 окажут позитивное влияние на решение социальных проблем, достижение стабилизации экономики, реализацию приоритетных национальных проектов, создание безопасных условий движения транспорта и перевозки пассажиров, повышению комфортности проживания.

Перечень мероприятий приведен в приложениях № 5 и 6 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.

Перечень показателей подпрограммы 1

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 – 1 этапа к 2020 году:

1) общая протяженность автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием увеличится на 10 км;

2) общая протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта уменьшится до 40 процентов.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 – 2 этапа к 2026 году:

1) общая протяженность автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием увеличится на 0,4 км ежегодно;

2) общая протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта уменьшится до 40 процентов.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

(в разрезе средств местного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 1 203 219,03 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 683 958,65 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1- 1 этапа за счет средств местного бюджета 205 730 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 20 096 тыс. рублей;

2016 год – 26 259 тыс. рублей;

2017 год – 26 875 тыс. рублей;

2018 год – 37 566 тыс. рублей;

2019 год – 46 139 тыс. рублей;

2020 год – 48 795 тыс. рублей

Объем финансирования подпрограммы 1 -1 этапа за счет средств областного бюджета составит – 343 578 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1- 2 этапа за счет средств местного бюджета 468798,379 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 52 853,65 тыс. рублей;

2022 год – 120 587,1 тыс. рублей;

2023 год – 106 297,9 тыс. рублей;

2024 год – 100149,729 тыс. рублей;

2025 год – 48265 тыс. рублей.

2026 год – 40645,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 -2 этапа за счет средств областного бюджета составит – 178118 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1-2 этапа за счет средств федерального бюджета составит – 35528,380 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Ракитянского района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Начальника управления

строительства и ЖКХ                                                                            Е.А. Остапенко

Подпрограмма 2

«Совершенствование и развитие транспортной системы»

Паспорт

| № п/п | Наименование подпрограммы 2: «Совершенствование и развитие транспортной системы» (далее – подпрограмма 2) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель подпрограммы 2 | Управление строительства и ЖКХ и Ракитянского района |
| 2. | Участники подпрограммы 2 | Управление строительства и ЖКХ и Ракитянского района |
| 2. | Цель подпрограммы 2 | Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Ракитянском районе |
| 3. | Задачи подпрограммы 2 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |
| 4. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 1 этап- 2015 – 2020 годы; 2 – этап 2021 – 2026 годы. подпрограмма 2 реализуется в два этапа |
| 5. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации). | Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 109 484,9 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 107 111,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 - 1 этапа 2015 - 2020 годах – 37973 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета составит 37761 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 5 720 тыс. рублей; 2016 год – 5 470 тыс. рублей; 2017 год – 5 670 тыс. рублей; 2018 год – 5 786 тыс. рублей; 2019 год - 6 344 тыс. рублей; 2020 год – 8 771 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 – 1 этапа за счет областного бюджета составит 212 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 - 2 этапа 2021-2026 годах – 71511,91 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета составит 69350,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 10511 тыс. рублей; 2022 год – 12206,3 тыс. рублей; 2023 год – 17187,1 тыс. рублей; 2024 год – 19492,2тыс. рублей; 2025 год - 9954 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет областного бюджета составит 2161,3 тыс. рублей. |
| 6. | Конечные результаты подпрограммы 2 | - этап - к 2020 году планируется рост пассажирооборота транспортом общего пользования до 2500 тыс. пассажиро-километров; - этап - к 2026 году планируется повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения Ракитянского района |

Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Пассажирский автомобильный транспорт, являясь наиболее массовым и самым доступным видом транспорта, связывает населенные пункты муниципальных образований между собой, являясь для большинства из них единственным видом транспорта.

В последние годы наблюдается снижение пассажиропотока на перевозках, выполняемых автобусным пассажирским транспортом

В 2010 году автобусами было перевезено 799,9 тыс. пассажиров, в 2011 году – 623 тыс. пассажиров, в 2012 году – 521,7 тыс. пассажиров, в 2013 году – 312,3 тыс. пассажиров. Пассажирооборот автобусных перевозок в 2010 году составил 14 827,8 тыс. пассажиро-километров, в 2011 году – 13297 тыс. пассажиро-километров, в 2012 году – 10369,1 тыс. пассажиро-километров, 2013 году – 6646,2 тыс. пассажиро-километров.

Данная ситуация объясняется возросшим уровнем автомобилизации населения. Количество личного транспорта за 2010 – 2013 годы возросло на 14 процентов, а количество транспортных средств общественного транспорта осталось на прежнем уровне.

Настоящая подпрограмма призвана создать необходимые условия для организации транспортного обслуживания населения Ракитянского района.

- Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы и подпрограммы 2 определены в Стратегии социально-экономического развития Ракитянского района на период до 2025 года.

Исходя из стратегических приоритетов, целью подпрограммы 2 является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и части пассажирских перевозок в Ракитянском районе.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу создания условий для организации транспортного обслуживания населения.

Сроки реализации подпрограммы 2: реализуется в два этапа.

Задачи подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

Основное мероприятие подпрограммы 2 направлено на создание условий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.

В рамках решения задачи «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» будет реализовано следующее основное мероприятие:

- организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.

Перечень показателей подпрограммы 2

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 2- 1 этапа к 2020 году предполагается достижение роста пассажирооборота транспортом общего пользования до 2000 тыс. пассажиро-километров, 2 этапа подпрограммы к 2025 году предполагается повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения Ракитянского района.

Сведения о значении показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к программе.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, основное мероприятие, а также по годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 составляет 109 484,9 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета                       107 111,6 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2-1 этапа за счет средств местного бюджета составит 37 761 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 5 720 тыс. рублей;

2016 год – 5 470 тыс. рублей;

2017 год – 5 670 тыс. рублей;

2018 год – 5 786 тыс. рублей;

2019 год -  6 344 тыс. рублей;

2020 год – 8 771 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2-1 этапа за счет областного бюджета составит 212 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 - 2 этапа за счет средств местного бюджета 69350,6  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 10 511 тыс. рублей;

2022 год – 12 206,3 тыс. рублей;

2023 год – 17 187,1 тыс. рублей;

2024 год – 19 492,2 тыс. рублей;

2025 год – 9954 тыс. рублей.

2026 год – 0 тыс. рублей

Объем финансирования подпрограммы 2-2 этап за счет областного бюджета составит 2161,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета муниципального района представлены соответственно в приложениях №3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Ракитянского района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Начальник управления

строительства и ЖКХ                                                                            Е.А. Остапенко

Приложение№1

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной

и дорожной сети Ракитянского района»

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей программы – 1 этапа

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. руб. | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Завершение |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
|  | Программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района на 2015 – 2020 годы» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | 587281 | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта , % | 6,6 | 6,3 |  | 6,2 |  | 52,2 |  | 51,2 |  | 45 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, км | 0,2 | 0,6 |  | - |  | 0,1 |  | 0,35 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Рост пассажирооборота транспортом общего пользования, тыс. пассажиро-километров | 7205,8 | 3700 |  | 3800 |  | 3000 |  | 2600 |  | 2000 |
|  | Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | 549308 | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта , % | 6,6 | 6,3 |  | 6,2 |  | 52,2 |  | 51,2 |  | 45 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, км | 0,2 | 0,6 |  | 0,7 |  | - |  | 0,35 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 1 | Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | 104934 | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию, км | 370,8 | 446,4 |  | 446,4 |  | 446,4 |  | 446,4 |  | 446,4 |
|  |  |  |  |  |  | Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту, кв.м. | 1780 | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | 94934 | Протяженность автодорог и мостов, подлежащих содержанию, км/ пог.м. | 370,8/ 831 | 446,4/ 831 |  | 446,4/ 623,4 |  | 446,4/ 623,4 |  | 446,4/ 623,4 |  | 446,4/ 623,4 |
|  | Мероприятие 1.1.2. Содержание и ямочный ремонт автодорог | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | 10000 | Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту, кв.м. | 1780 | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |
|  | Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | 444374 | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 3,0 |  | 1,9 |  | 4,0 |  | 4,0 | 9,5 | 17 |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | 444374 | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 3,0 |  | 1,9 |  | 4,0 |  | 4,0 | 9,5 | 17 |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Проектно-изыскательские работы | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | - | Количество изготовленной проектно-сметной документации | 9 |  | 4 |  | 5 |  | 5 | 12 | 19 |  |
|  | Задача 3. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района |  | Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования,км | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.3.1 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района |  | Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования,км | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование и развитие транспортной системы» | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | 37973 | Пассажирооборот транспортом общего пользования, тыс. пасс. - км | 7205,8 |  | 3700 |  | 3800 |  | 3000 | 2600 | 2000 |  |
|  | Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | 4357 | Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, чел. | 930 |  | 930 |  | 930 |  | 950 | 950 | 950 |  |
|  | Мероприятие 2.2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ракитянского района отдельных категорий граждан. | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | 314 | Количество перевезенных пассажиров отдельных категорий граждан | 740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах. | 2015 | 2020 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | 33302 | Количество городских и пригородных маршрутов, штук | 11 |  | 11 |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 |  |

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей программы – 2 этапа

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. руб. | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Завершение |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района на 2021 – 2026 годы» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 726144,44 | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта , % | 44 |  | 43 |  |  | 43 |  | 42 | 41 | 40 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, км | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | - |
|  |  |  |  |  |  | Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения Ракитянского района,% | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 654632,45 | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта , % | 44 |  | 43 |  |  | 43 |  | 42 | 41 | 40 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, км | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 0,4 | 0,4 | - |
|  |  |  |  |  |  | Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |
| 1 | Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 356538,1 | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию, км | 446,4 |  | 446,4 |  | 381,277 |  |  | 381,277 | 381,277 | 381,277 |
|  |  |  |  |  |  | Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту, кв.м. | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |  |  | 7562,53 | 7562,53 | 7562,53 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района |  | Протяженность автодорог и мостов, подлежащих содержанию, км/ пог.м. | 446,4/ 623,4 |  | 446,4/ 623,4 |  | 381,277/ 478,757 |  |  | 381,277/ 478,757 | 381,277/ 478,757 | 381,277/ 478,757 |
|  | Мероприятие 1.1.2. Содержание и ямочный ремонт автодорог | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района |  | Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту, кв.м. | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |  |  | 7562,53 | 7562,53 | 7562,53 |
|  | Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 296097,16 | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 | 2,12 | 3,0 | 3,0 |
|  | Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 296097,16 | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 | 2,12 | 3,0 | 3,0 |
|  | Мероприятие 1.2.2. Проектно-изыскательские работы | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района |  | Количество изготовленной проектно-сметной документации |  | 9 |  | 4 |  |  | 5 | 1 | 1 | 0 |
|  | Задача 3. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | - | Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования,км |  | - |  | - |  |  | - | - | - | - |
| - | Мероприятие 1.3.1 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | - | Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования, км |  | - |  | - |  |  | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование и развитие транспортной системы» | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 71511,9 | Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения Ракитянского района,% |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 4013,4 | Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, чел. |  | 930 |  | 930 |  |  | 930 | 950 | 950 | 950 |
|  | Мероприятие 2.2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ракитянского района отдельных категорий граждан. | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 0 | Количество перевезенных пассажиров отдельных категорий граждан |  | 0 |  | 0 |  |  | 480 | 480 | 480 | 480 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах. | 2021 | 2026 | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 67498,5 | Количество городских и пригородных маршрутов, штук |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |

Начальник управления

строительства  и ЖКХ                                                                                                                                                                                                Е.А. Остапенко

30

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Ракитянского района»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения (наименование) нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» |  |  |  |
| 1.1. | Постановление администрации Ракитянского района | Об утверждении Порядка формирования, учета и расходования средств дорожного фонда | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 1 этап -2015 – 2020 годы 2 – этап – 2021 – 2026 годы (по мере необходимости) |
| 2. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в городском и пригородном сообщении |  |  |  |
| 2.1. | Постановление администрации Ракитянского района | О порядке выделения средств местного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения в городском и пригородном сообщениях | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 1 этап - 2015 – 2020 годы; 2 этап – 2021 – 2026 - годы (по мере необходимости) |

Начальник управления

строительства и ЖКХ                                                                                                         Е.А. Оспатенко

31                                                                                             Приложение № 3

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Ракитянского

района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования 1 этап - 2015-2020 гг.

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий | Объем финансирования, источники финансирования | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» | ВСЕГО | 587281 | 25880 | 31729 | 32545 | 100152 | 148483 | 248492 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 343790 | 64 | 0 | 0 | 56800 | 96000 | 190 926 |
|  |  | Местный бюджет | 243491 | 25816 | 31729 | 32545 | 43352 | 52483 | 57566 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | ВСЕГО | 549308 | 20 096 | 26259 | 26875 | 94366 | 142139 | 239573 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 343578 | 0 | 0 | 0 | 56800 | 96000 | 190778 |
|  |  | Местный бюджет | 205730 | 20 096 | 26259 | 26875 | 37566 | 46139 | 48795 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ВСЕГО | 104934 | 11529 | 14860 | 14860 | 20561 | 21709 | 21415 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 104934 | 11529 | 14860 | 14860 | 20561 | 21709 | 21415 |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ВСЕГО | 444374 | 8567 | 11399 | 12015 | 73805 | 120430 | 218158 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 343578 | 0 | 0 | 0 | 56800 | 96000 | 190778 |
|  |  | Местный бюджет | 100796 | 8567 | 11399 | 12015 | 17005 | 24430 | 27380 |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, (за счет субсидии областного бюджета). | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | ВСЕГО | 37973 | 5784 | 5470 | 5670 | 5786 | 6344 | 8919 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 212 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
|  |  | Местный бюджет | 37761 | 5720 | 5470 | 5670 | 5786 | 6344 | 8771 |
| Мероприятие 2.1. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | ВСЕГО | 4357 | 470 | 470 | 670 | 670 | 970 | 1107 |
|  |  | Областной бюджет | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
|  |  | Местный бюджет | 4209 | 470 | 470 | 670 | 670 | 970 | 959 |
| Мероприятие 2.2. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ракитянского района отдельных категорий граждан. | ВСЕГО | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах. | ВСЕГО | 33302 | 5000 | 5000 | 5000 | 5116 | 5374 | 7812 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 33302 | 5000 | 5000 | 5000 | 5116 | 5374 | 7812 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Ракитянского

района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования 2 этап – 2021-2026 гг.

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий | Объем финансирования, источники финансирования | ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» | ВСЕГО | 753956,669 | 95333,85 | 168692,38 | 194751,1 | 173784,739 | 80379,8 | 41014,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 35528,38 | 0 | 35528,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 180279,3 | 31969,2 | 370,6 | 71266,1 | 54142,8 | 22160,8 | 369,8 |
|  |  | Местный бюджет | 538148,979 | 63364,65 | 132793,4 | 123485 | 119641,929 | 58219 | 40645 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | ВСЕГО | 682444,679 | 84469,65 | 156115,4 | 177235,9 | 153922,729 | 70056 | 40645,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 35528,38 | 0 | 35528,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 178118 | 31616 | 0 | 70938 | 53773 | 21791 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 468798,379 | 52853,65 | 120587,1 | 106297,9 | 100149,729 | 48265 | 40645,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ВСЕГО | 384323,116 | 30943,48 | 100991,9 | 80361,2 | 91031,536 | 49645 | 31350,0 |
|  |  | Областной бюджет | 67314 | 0 | 0 | 0 | 16173 | 21791 | 29350 |
|  |  | Местный бюджет | 317009,116 | 30943,48 | 100991,9 | 80361,2 | 74858,536 | 27854 | 2000 |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ВСЕГО | 296124,373 | 53526,7 | 55123,58 | 94876,9 | 62891,193 | 20411,0 | 9295,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 35528,38 | 0 | 35528,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 140154 | 31616 | 0 | 70938,0 | 37600 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 120441,993 | 21910,7 | 19595,2 | 23938,9 | 25291,193 | 20411,0 | 9295,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, (за счет субсидии областного бюджета). | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | ВСЕГО | 71511,91 | 10864,2 | 12576,9 | 17515,2 | 19862,01 | 10323,8 | 369,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 2161,3 | 353,2 | 370,6 | 328,1 | 369,8 | 369,8 | 369,8 |
|  |  | Местный бюджет | 69350,6 | 10511 | 12206,3 | 17187,1 | 19492,2 | 9954 | 0 |
| Мероприятие 2.1. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | ВСЕГО | 4363,4 | 1329,2 | 633,8 | 577,3 | 730,7 | 730,7 | 361,7 |
|  |  | Областной бюджет | 2128,9 | 353,2 | 362,5 | 328,1 | 361,7 | 361,7 | 361,7 |
|  |  | Местный бюджет | 2234,5 | 976 | 271,3 | 249,2 | 369 | 369 | 0 |
| Мероприятие 2.2. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ракитянского района отдельных категорий граждан. | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах. | ВСЕГО | 67148,5 | 9535 | 11943,1 | 16937,9 | 19131,3 | 9593,1 | 8,1 |
|  |  | Областной бюджет | 32,4 | 0 | 8,1 | 0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
|  |  | Местный бюджет | 67116,1 | 9535 | 11935 | 16937,9 | 19123,2 | 9585 | 0 |

Начальник управления

строительства и ЖКХ                                                                                                                                                                                                 Е.А. Остапенко

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Ракитянского района»

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета Ракитянского района 1 этап – 2015-2020 гг.

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФЦР | Р з Пр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | Х | Х | Х | 25 816 | 31729 | 32545 | 43352 | 52483 | 57566 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 04 09 | Х | Х | 20 096 | 26259 | 26875 | 37566 | 46139 | 48795 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 04 09 | ХХХ | 244 | 11529 | 14860 | 14860 | 20561 | 21709 | 21415 |
| Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов |  | 920 | 0409 | 081280570 |  | 9403 | 12734 | 11591 | 17054 | 19709 | 19415 |
| Мероприятие 1.1.2. | Содержание и ямочный ремонт автодорог |  | 920 | 0409 | 0810180570 |  | 2126 | 2126 | 3269 | 3507 | 2000 | 2000 |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 04 09 | Х | Х | 8567 | 11399 | 12015 | 17005 | 24430 | 27380 |
| Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 920 | 04 09 | 08 1 220580 | 243 | 4943 | 8223 | 7053 | 9790 | 17015 | 19404 |
| Мероприятия 1.2.1. | Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 920 | 0409 | 0810280580 | 243 | 3624 | 3176 | 4962 | 7215 | 7415 | 7976 |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет субсидии областного бюджета). | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 04 09 | Х | Х | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.3.1. | Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (за счет субсидии областного бюджета). |  | 920 | 04 09 | 08 1 4038 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.1.2. | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | ХХХ | Х | Х | 5 720 | 5 470 | 5670 | 5786 | 6344 | 8771 |
| Мероприятие 2.1. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 04 08 | 08 2 6381 | 810 | 470 | 470 | 670 | 670 | 970 | 959 |
| Мероприятие 2.2. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на терр. Ракитянского района отдельных категорий граждан. | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 10 03 | 08 2 6382 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах. | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 04 08 | 08 2 6383 | 810 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 116 | 5374 | 7812 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Ракитянского района»

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета Ракитянского района 2 этап- 2021-2026 гг.

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФЦР | Р з Пр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | Х | Х | Х | 63364,65 | 132793,4 | 123485,1 | 119641,929 | 58219 | 40645 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 04 09 | Х | Х | 52853,65 | 120587,1 | 106297,9 | 100149,729 | 48265 | 40645 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 04 09 | ХХХ | 244 | 30943,48 | 100991,9 | 80361,2 | 74858,536 | 27854 | 2000 |
| Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 0409 | 0810120570 |  | 9403 | 12734 | 11591 | 16173,0 | 21791 | 29350 |
| Мероприятие 1.1.2. | Содержание и ямочный ремонт автодорог |  | 920 | 0409 | 0810180570 | 243 | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 04 09 | Х | Х | 21910,7 | 19595,2 | 23938,9 | 25291,193 | 20411,0 | 9295 |
| Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 920 | 04 09 | 08 1 220580 | 243 | 10926 | 11071,3 |  | 12034,233 | 10786,0 | 0 |
| Мероприятия 1.2.1. | Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 920 | 0409 | 0810280580 | 243 | 10984 | 8523,9 |  | 11438,412 | 10786 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет субсидии областного бюджета). | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 04 09 | Х | Х | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.3.1. | Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (за счет субсидии областного бюджета). |  | 920 | 04 09 | 08 1 4038 | 400 | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 3.1.2. | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | ХХХ | Х | Х | 10511 | 12206,3 | 17187,1 | 19492,2 | 9954 | 0 |
| Мероприятие 2.1. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 04 08 | 08 2 6381 | 810 | 976 | 271,3 | 249,2 | 369 | 369 | 0 |
| Мероприятие 2.2. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ракитянского района отдельных категорий граждан. | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 10 03 | 08 2 6382 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Организация транспортного обслуживания населения муниципального района на пригородных маршрутах. | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 920 | 04 08 | 08 2 6383 | 810 | 9535 | 11935 | 16937,9 | 19123,2 | 9585 | 0 |

Начальник управления

строительства и ЖКХ                                                                                                                                                                                          Е.А. Остапенко

Приложение 5

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Ракитянского района»

Мероприятия

по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

1- этап

| № п/п | Наименование Населенного пункта, улицы | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей | Объемы выполнения, км и предварительный объем финансирования тыс. рублей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  |  |  | км | тыс. руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. |
|  | ВСЕГО: | 67,846 | 374573,603 | 4,507 | 8 567 | 4,327 | 11399 | 4,967 | 12015 | 9,441 | 17005 | 9,57 | 120430 | 37,393 | 27380 |
| 1. | Ремонт автодорог | 55,593 | 303718,173 | 4,337 | 8567 | 3,851 | 10359,352 | 4,216 | 12015 | 9,441 | 13993 | 9,57 | 120430 | 26,537 | 148632,657 |
| 1.1. | Ремонт автодороги в п. Ракитное, ул. Базарная | 0,517 | 1166,083 | 0,517 | 1166,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт автодорог в с. Бобрава | 0,846 | 1164,031 | 0,846 | 1164,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт автодороги по ул. Гирича в п. Пролетарский | 0,360 | 1030,651 | 0,360 | 1030,651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | с. Дмитриевка, ул. Выгон | 1,863 | 6155,632 | 1,863 | 6155,632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт автодороги в п. Пролетарский по ул. Ватутина | 0,026 | 103,035 | 0,026 | 103,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Строительство площадки возле сквера в п. Ракитное, ул. Советская | 0,039 | 347,8 | 0,039 | 347,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Ремонт автодороги в с. Дмитриевка, ул. Красный Яр | 0,04 | 45,718 | 0,04 | 45,718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Ремонт автодороги в п. Ракитное, ул. Коммунаров- ремонт | 5,982 | 15649,812 |  |  | 3,611 | 8845,112 | 2,371 | 6804,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Ремонт автодороги в п. Пролетарский, ул. 8 проезд | 0,646 | 1120,382 | 0,646 | 1120,382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Благоустройство дворовых территорий в п. Пролетарский по ул. Железнодорожная | 0,188 | 1065,971 |  |  | 0,188 | 1065,971 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | с. Солдатское, ул. Третьяковка – строительство тротуарной дорожки | 65,2 кв.м. | 33,788 |  |  | 65,2 кв.м. | 33,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | п. Пролетарский, ул. Железнодорожная – строительство подъезда | 0,01 | 60,728 |  |  | 0,01 | 60,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | с.Псковское, ул. Центральная, строительство | 0,978 | 3236,2 |  |  |  |  | 0,978 | 3236,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | с. Псковское, ул.Городок строительство | 0,885 | 2483,754 |  |  |  |  | 0,577 | 1475,3 | 0,308 | 1008,454 |  |  |  |  |
| 1.15. | с. Венгеровка, ул. Центральная-кап.ремонт | 1,37 | 4172,459 |  |  |  |  |  |  | 1,37 | 4172,459 |  |  |  |  |
| 1.16. | п. Пролетарский, ул. Ватутина,13 – благоустройство дворовой территории | 0,171 | 634,469 |  |  |  |  | 0,171 | 634,469 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Ремонт автодорог на территории Ракитянского района | 1,284 | 4648,198 |  |  | 0,042 | 189,027 |  |  | 1,242 | 4459,171 |  |  |  |  |
| 1.18. | п. Пролетарский, ул. Ватутииа – строительство парковки | 0,040 | 199,562 |  |  |  |  | 0,040 | 199,562 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | п. Пролетарский, ул. Железнодорожная – строительство парковки | 0,079 | 319,756 |  |  |  |  | 0,079 | 319,756 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | п. Ракитное, ул. Добродомова -СХТ ремонт | 1,0 | 7527 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 7526,730 |  |  |
| 1.21. | п. Ракитное, ул. Пролетарская (оснащение пешеходного перехода техническими средствами) | 1,477 | 1447 |  |  |  |  |  |  | 1,477 | 897 | - | 281,8 |  |  |
| 1.22. | п. Ракитное., ул. Центральная | 0,483 | 3172,082 |  |  |  |  |  |  | 0,483 | 3172,082 |  |  |  |  |
| 1.23. | с. Васильевка, ул. Пролетарская | 0,461 | 1203,834 |  |  |  |  |  |  | 0,461 | 1203,834 |  |  |  |  |
| 1.24. | п. Ракитное, ул. Советская - Базарная | 0,7 | 2504 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 4113,48 |  |  |
| 1.25 | п. Пролетарский, ул. Покровская – Пролетарская (оснащение пешеходных переходов техническими средствами) | 4,1 | 2092 |  |  |  |  |  |  | 4,1 | 2092 |  |  |  |  |
| 1.26. | п. Ракитное, ул. Федутенко, ул. Центральная, ул. Коммунистическая | 5,587 | 81053 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,587 | 81053 |  |  |
| 1.27. | п. Ракитное, ул. Белгородская | 2,0 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 19 983,532 |  |  |
| 1.28 | п. Ракитное, ул. лесничество – пер. 1-й Сосновый | 0,264 | 1882,434 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 | 1075,47 |  |  |
| 1.29 | с. Солдатское, ул. Третьяковка | 0,261 | 1075,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 | 1882,434 |  |  |
| 1.30 | с. Русская Березовка | 0,148 | 1449,257 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,148 | 1449,257 |  |  |
| 1.31. | п. Пролетарский, ул. Привокзальная (строительство тротуара) | 126 кв.м. | 301,532 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 квм. | 301,532 |  |  |
| 1.32 | п. Пролетарский, ул. Локомотивная (строительство тротуара) | 442 кв.м. | 639,614 |  |  |  |  |  |  |  |  | 442 кв.м. | 639,614 |  |  |
| 1.33 | Ремонт автодорог в п. Пролетарский, ул. Победы | 1,262 | 4884,277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,262 | 4884,277 |
| 1.33. | Ремонт автодороги в с. Васильевка, ул. Победы | 0,715 | 2670,721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,715 | 2670,721 |
| 1.34. | Ремонт автодорог в п. Ракитное, ул. Новосадовая – пер. 2 – Сосновый, пер. Кооперативный, ул. Раздольная | 3,151 | 17796,846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,151 | 17796,846 |
| 1.35. | Ремонт автодорог в п. Пролетарский, пер. Кирпичного завода, ул. Есенина | 1,823 | 8270,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,823 | 8270,113 |
| 1.36. | Ремонт автодороги в п. Пролетарский, ул. Железнодорожная | 2,798 | 16906,273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,798 | 16906,273 |
| 1.37. | Ремонт автодорог в п. Ракитное, ул. Набережная, ул. Советская – Новомосковская, ул. Базарная | 4,445 | 18102,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,445 | 18102,74 |
| 1.38. | Ремонт автодороги в с. Нижние Пены, ул. Селиховка, ул. Касторновка, ул. Ивановка | 5,8 | 34517,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 34517,76 |
| 1.39. | Ремонт автодорог в п. Ракитное, ул. 50 лет Курской битвы, ул. Октябрьская, ул. Мирная, пер. 8 Марта | 2,659 | 15514,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,659 | 15514,168 |
| 1.40. | Ремонт автодорог в п. Ракитное, ул. Добродомова, ул. Федутенко, пер. Федутенко | 2,792 | 18442,861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,792 | 18442,861 |
| 1.41. | Дополнительные работы по ремонту автодороги в п. Ракитное, ул. Советская – Новомосковская, ул. Базарная | - | 150,849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 150,849 |
| 1.42 | Ремонт тротуарной дорожки в п. Ракитное, ул. Гагарина | 543,56 м2 | 757,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,56 м2 | 757,915 |
| 1.43 | Ремонт участков автодорог по ул. Железнодорожная, ул. Ватутина в п. Пролетарский, по ул. Коммунаров в п. Ракитное, по ул. Центральная в с. Бобрава | 570 п.м. 43 шт. | 2454,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 п.м. 43 шт. | 2454,526 |
| 1.44 | Ремонт парковки в п. Ракитное, ул. Пролетарская (возле ЦРБ) | 0,379 | 2390,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,379 | 2390,299 |
| 1,45 | Ремонт автодороги в с. Венгеровка, ул. Центральная | 0,224 | 1416,325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,224 | 1416,325 |
| 1.46 | Устройство тротуарной дорожки в с. Бобрава | 47 м2 | 200,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 м2 | 200,003 |
| 1.47 | Дополнительные работы по ремонту автодорог в п. Пролетарский, пер. Кирпичного завода, ул. Есенина, к х. Нива, в с. Васильевка по ул. Победы, ул. Садовая | 0,453 | 3320,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,453 | 3320,147 |
| 1.48 | Ремонт автостоянки возле ДЮСШ в п. Ракитное по ул. Пролетарская (внутри дворовой территории) | 0,036 | 241,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 | 241,396 |
| 1.49 | Установка ИДН и светофоров Т-7 по ул. Коммунаров, ул. Центральная в п. Ракитное | 4шт./2шт. | 595,438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4шт./2шт. | 595,438 |
| 2. | Капитальный ремонт (строительство) | 12,253 | 71037,432 | 0,17 | 694,462 | 0,476 | 1922,648 | 0,751 | 2652,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,856 | 65 768 |
| 2.1. | Капитальный ремонт автодороги в п. Пролетарский, ул. Полевая | 0,09 | 371,844 | 0,09 | 371,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | с. Солдатское, ул. Мезиковка | 0,556 | 2245,266 | 0,08 | 322,618 | 0,476 | 1922,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | с. Псковское – строительство подъезда к кладбищу | 0,390 | 389,651 |  |  |  |  | 0,390 | 389,651 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство тротуарной дорожки с. Нижние Пены, ул. Центральная |  | 841,614 |  |  |  |  |  | 841,614 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | п. Ракитное, ул. Коммунистическая | 0,361 | 1421,055 |  |  |  |  | 0,361 | 1421,055 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Капитальный ремонт автодороги в с. Солдатское, ул. Лазаревка | 1,055 | 6687,378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,055 | 6687,378 |
| 2.7. | Капитальный ремонт автодорог в с. Дмитриевка, ул. Выгон, ул. Городок | 1,56 | 9747,577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56 | 9747,577 |
| 2.8. | Капитальный ремонт автодорог в с. Меловое, ул. Мокрянка, с. Венгеровка, ул. Щемиловка | 0,297 | 2520,767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,297 | 2520,767 |
| 2.9. | Капитальный ремонт автодорог в п. Пролетарский пер. Садовый, ул. Ракитянская – ул. Пушкина | 0,306 | 1847,337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,306 | 1847,337 |
| 2.10 | Капитальный ремонт автостоянки возле ДЮСШ в п. Ракитное по ул. Пролетарская и в с. Чистополье | 0,06 | 381,351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 381,351 |
| 2.11 | Капитальный ремонт автодорог в с. Трефиловка, с. Лаптевка, ул. Центральная, ул. Полевая | 1,242 | 7681,492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,242 | 7681,492 |
| 2.12. | Капитальный ремонт автодорог в п. Пролетарский, ул. Спортивная, ул. Звездная, ул. Свободы | 1,052 | 5985,734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,052 | 5985,734 |
| 2.13. | Капитальный ремонт автодорог в п. Ракитное, ул. Радужная, пер. Северный ул. Ключевая, ул. Свободы | 1,839 | 10590,751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,839 | 10590,751 |
| 2.14. | Капитальный ремонт автодороги к х. Нива | 0,8 | 4689,652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 4689,652 |
| 2.15. | Капитальный ремонт автодорог в с. Васильевка, ул. Победы, ул. Садовая | 2,239 | 13430,353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,239 | 13430,353 |
| 2.16. | Капитальный ремонт автодороги в п. Ракитное, по ул. Центральная | 0,106 | 588,738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,106 | 588,738 |
| 2.17. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Селиховка в с. Нижние Пены | 0,3 | 1617,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 1617,14 |

Мероприятия

по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

2- этап

| № п/п | Наименование Населенного пункта, улицы | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей | Объемы выполнения, км и предварительный объем финансирования тыс. рублей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  |  |  |  | км | тыс. руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. |
|  | ВСЕГО: | 36,524 | 424774 | 13,697 | 49558,0 | 7,687 | 72161,0 | 7,84 | 111274,4 | 2,1 | 60669,0 | 5,28 | 129917,0 |
| 1. | Ремонт автодорог | 18,857 | 82975,0 | 12,69 | 42513,0 | 3,187 | 15051,0 | 3,06 | 14215,7 |  | 10000,0 |  |  |
| 1.1. | Ремонт дороги и тротуарной дорожки по ул. Ленина в п. Пролетарский | 2,4 | 21136,693 | 2,4 | 13336,693 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт дороги и тротуарной дорожки по ул. Октябрьская п. Пролетарский | 0,514 | 1698,541 | 0,514 | 1698,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт автодороги в п. Пролетарский – ул. Привокзальная – пер. Привокзальный | 0,162 | 1496,44 | 0,162 | 1496,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Расширение дороги по ул. Шатилова в с. Дмитриевка | 0,057 | 277,010 | 0,057 | 277,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт автодорог в п. Ракитное, ул. Набережная, ул. Советская – Новомосковская, ул. Базарная | 0,483 | 2456,317 | 0,483 | 2456,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт дорожного покрытия ул.Калинина-Мелиаративная п. Пролетарский | 1,0 | 7800,0 | 1,0 | 7800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт дорожного покрытия из ЩМА-15 по ул. Ленина п. Пролетарский | 2,38 | 8170,0 | 2,38 | 8170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Устройство щебеночного основания автодороги в мкр. Солнечный п. Ракитное | 2,08 | 7280,0 | 2,08 | 7280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Садовый в с. Трефиловка | 0,187 | 1880,0 |  |  | 0,187 | 1880,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Зеленый п. Пролетарский | 0,12 | 900,0 |  |  | 0,12 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Выполнение дорожных работ на ул. Железнодорожная, Калинина, Мелиоративная п. Пролетарский | 1,1 | 4261,0 |  |  | 1,1 | 4261,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Базарный п. Ракитное | 1,2 | 5070 |  |  | 1,2 | 5070,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Ремонт автомобильной дороги на х. Петровский | 0,16 | 1240,0 |  |  | 0,16 | 1240,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Устройство проезда между ул. Московская, и ул. Спортивная п .Пролетарский | 0,2 | 1480,0 |  |  | 0,2 | 1480,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Выполнение дорожных работ подъезд к х. Бубны | 0,22 | 1700,0 |  |  | 0,22 | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Устройство подъезда к могиле солдата с. Коровино | 0,14 | 1104,452820 |  |  |  |  | 0,14 | 1104,452820 |  |  |  |  |
| 1.17 | Ремонт автомобильных дорог в с. Венгеровка | 0,13 | 1469,568 |  |  |  |  | 0,13 | 1469,568 |  |  |  |  |
| 1.18 | Ремонт автодороги по ул. Октябрьская в п. Ракитное | 0,15 | 742,164 |  |  |  |  | 0,15 | 742,164 |  |  |  |  |
| 1.19 | Ремонт автомобильных дорог на х. Кривая Роща | 0,1 | 2084,122 |  |  |  |  | 0,1 | 2084,122 |  |  |  |  |
| 1.20 | Ремонт автомобильных дорог в с. Дмитриевка | 0,15 | 1290,768 |  |  |  |  | 0,15 | 1290,768 |  |  |  |  |
| 1.21 | Устройство дорожного покрытия к кладбищу с ул. Пролетарская в с. Васильевка | 1,2 | 2155,944 |  |  |  |  | 1,2 | 2155,944 |  |  |  |  |
| 1.22 | Устройство покрытия из щебня к кладбищу в с. Васильевка | 0,32 | 390,660 |  |  |  |  | 0,32 | 390,660 |  |  |  |  |
| 1.23 | Устройство дороги к кладбищу х. Сухой Лог | 0,2 | 1094,73875 |  |  |  |  | 0,2 | 1094,73875 |  |  |  |  |
| 1.24 | Устройство разворотной площадки в с. Меловое |  | 534,80520 |  |  |  |  |  | 534,80520 |  |  |  |  |
| 1.25 | Выполнение работ по ремонту пешеходных переходов и подходов к ним в п. Ракитное |  | 304,675 |  |  |  |  |  | 304,675 |  |  |  |  |
| 1.26 | Устройство дорожного полотна п. Сумовский | 0,2 | 427,168 |  |  |  |  | 0,2 | 427,168 |  |  |  |  |
| 1.21 | Выполнение работ по ремонту пешеходных переходов и подходов к ним п. Пролетарский |  | 1019,602 |  |  |  |  |  | 1019,602 |  |  |  |  |
| 1.22 | Ремонт дороги по х. Краснокрестьянский Ракитянского района | 0,4 | 878,51520 |  |  |  |  | 0,4 | 878,51520 |  |  |  |  |
| 1.23 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Нагорная с. Святославка | 0,07 | 718,572 |  |  |  |  | 0,07 | 718,572 |  |  |  |  |
| 1.24 | Ямочный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт и строительство | 19,861 | 282710,45 | 1,277 | 7045,0 | 4,5 | 57110,0 | 4,785 | 97058,7 | 1,784 | 50224,0584 | 5,28 | 129917,0 |
| 2.1. | Капитальный ремонт автодорог в с. Меловое, ул. Мокрянка, с. Псковское, ул. Хуторок с. Венгеровка, ул. Щемиловка, | 0,260 | 1140,618 | 0,260 | 1140,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт автодорог в с. Трефиловка, пе. Школьный, с. Лаптевка, ул. Центральная, ул. Полевая | 0,270 | 1658,606 | 0,270 | 1658,606 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт автодорог в с. Введенская Готня, ул. Гордеевка, ул. Фединка | 0,407 | 2344,822 | 0,407 | 2344,822 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Капитальный ремонт автодорог в с. Вышние Пены, ул. Лохина | 0,340 | 1900,0 | 0,340 | 1900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство подъездной дороги и благоустройство проезда по ул. Майская мкр. ИЖС Солнечный Ракитянского района | 2,1 | 21590,0 |  |  | 2,1 | 21590,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Восстановление покрытия автодорог в с.Меловое | 2,6 | 35520,0 |  |  | 2,4 | 35520,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовая, ул. Садовая в п. Ракитное | 3,16 | 39363,229 |  |  |  |  | 3,21 | 39363,229 |  |  |  |  |
| 2.16 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Колхозная в п. Ракитное | 0,7 | 18439,0 |  |  |  |  | 0,721 | 18439,0 |  |  |  |  |
| 2.17 | Ремонт дорожного покрытия в мкр.ИЖС «Солнечный» п. Ракитное | 0,925 | 16869,711 |  |  |  |  | 0,944 | 16869,771 |  |  |  |  |
| 2.18 | Ремонт автодороги в п. Ракитное по ул. Заводская, Призаводская | 1,6 | 40000,0 |  |  |  |  |  |  | 1,207 | 40000,0 |  |  |
| 2.19 | Ремонт автодороги в п. Ракитное по ул. Маршала -Жукова | 0,5 | 8564,78751 |  |  |  |  |  |  | 0,437 | 8208,9624 |  |  |
| 2.20 | Устройство водоотведения по ул. Добродомова в п. Ракитное |  | 2015,196 |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 2015,096 |  |  |
| 2.21 | п. Ракитное Первомайская (прогнозируемый объект) | 1,3 | 27943,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 27943,0 |
| 2.22 | п. Ракитное ул. Трудовая (прогнозируемый объект) | 0,78 | 29030,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 | 29030,0 |
| 2.23 | п. Ракитное ул. Комсомольская (прогнозируемый объект) | 0,48 | 11439,564 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 11439,564 |
| 2.24 | с. Новоленинское Бобравского сельского поселения (прогнозируемый объект) | 1,15 | 29047,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 | 29047,26 |
| 2.25 | п. Пролетарский ул. Октябрьская (прогнозируемый объект) | 0,566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,566 | 9622 |
| 2.26 | п. Пролетарский ул. 8-Проезд (прогнозируемый объект) | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 8565 |
| 2.27 | п. Пролетарский ул. Лесная (прогнозируемый объект) | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 | 14270 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Ракитянского района»

Мероприятия

по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 1 этап

| № п/п | Наименование Населенного пункта, улицы | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей | Объемы выполнения, км и финансирования тыс. рублей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  |  |  | км | тыс. руб. | км | тыс.руб | км | тыс.руб. |  | км | тыс.руб. |  | км |  | тыс.руб. |  | км | тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обл. | мест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |

Мероприятия

по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 2 этап

| № п/п | Наименование Населенного пункта, улицы | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей | Объемы выполнения, км и финансирования тыс. рублей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 |  |
|  |  |  |  | км | тыс. руб. | км | тыс.руб | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. |  | км |  | тыс. руб. |  | км | тыс.руб |
| 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

60

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Ракитянского района»

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» |  |  |  |
| 1.1. | Постановление администрации Ракитянского района | Об утверждении Порядка формирования, учета и расходования средств дорожного фонда Ракитянского района | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 1 этап- 2015 – 2020 годы (по мере необходимости) 2- этап 2021 – 2026 годы (по мере необходимости) |
|  | Основные мероприятия 1.4 Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |
| 1.2. | Постановление администрации Ракитянского района | Об утверждении Правил предоставления субсидий из дорожного фонда Ракитянского района на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог муниципального значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 1 – этап 2015 – 2020 годы (по мере необходимости) 2 - этап 2021 – 2026 годы (по мере необходимости) |
| 2. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» |  |  |  |
|  | Основные мероприятия 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении |  |  |  |
| 2.1. | Закон Белгородской области | О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортном в пригородном сообщении | Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района | 1 – этап 2015 – 2020 годы (по мере необходимости) - этап 2021 – 2026 годы (по мере необходимости) |
| 2.2. | Распоряжение администрации Ракитянского района | Об утверждении положения о проведении открытого конкурса на право заключения договора по осуществлению автотранспортных пассажирских перевозок на территории Ракитянского района |  |  |

Начальник управления

строительства и ЖКХ		                                                                                    А.В. Варыпаев