|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **УТВЕРЖДЕНА**  **постановлением администрации Ракитянского района**  **Белгородской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года**  **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ракитянского района Белгородской области»**

**(далее – муниципальная программа)**

Общий вклад строительной отрасли в экономику с учетом смежных отраслей характеризуется в том числе показателями ввода жилья и наличия свободных земель в целях вовлечения их в оборот.

Объем ввода жилья на территории Белгородской области в период с 2021 по 2023 год составил 28 186,2 кв. метров, из них многоквартирного жилья – 1037,6 кв. метров, индивидуального – 27 148,6 кв. метров.

По итогам 2023 года объем ввода жилья составил 10303,3 кв. метров, из них многоквартирные дома - 212,4 тыс. кв. метров, индивидуальное жилищное строительство – 346,3 кв. метров.

Обеспеченность населения жильем по итогам 2023 года составила 35,0 кв. метра на одного человека.

Ввод жилья на одного человека в 2023 году составил 0,55 кв. метра.

В районе создана необходимая нормативная и законодательная база для успешной реализации мероприятий, направленных на развитие системы жилищного строительства.

В целях обеспечения многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Ракитянского также принята соответствующая нормативная база.

Одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По итогам 2023 года улучшили жилищные условия:

- 8 молодых семей (на приобретение или строительство индивидуального жилого дома освоено 18,1 млн.руб.)

1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами государственной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Реализация приоритета позволит Ракитянскому району к 2030 году:

1. Увеличить объем жилищного строительства, в том числе нарастить объем ввода многоквартирного жилья - не менее 8,5 тыс. кв. метров ежегодно.

2. Обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, а также поддержать отдельные категории граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья, в том числе молодых и многодетных семей, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

3. Обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для развития комфортного жилищного строительства на территории Ракитянского района.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

Жилищная политика в районе направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства, обеспечит рост инвестиций и увеличение вклада отраслей строительства в валовой внутренний продукт.

Рост доли индивидуального жилья в общем объеме вводимого жилья обусловлен повышением его привлекательности для населения и упрощением административных процедур, связанных со строительством и постановкой на государственный кадастровый учет объектов индивидуального жилищного строительства.

На сегодняшний день комплексное развитие территорий является одним из ключевых направлений градостроительного развития района. Применение механизма комплексного развития затрагивает все сферы общественной жизни, данный механизм направлен на обеспечение высокого качества жизни горожан, его сохранения и преумножения.

Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия горожан, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Муниципальная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ракитянского Белгородской области" направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни", определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", включающей следующие целевые показатели:

- обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году.

Достижение национальной цели осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Обеспечение доступным и комфортным жильем», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

1.4. Задачи муниципальной программы, определенные

в соответствии с национальными целями развития

Российской Федерации

Мероприятия муниципальной программы на уровне района направлены на создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни граждан, проживающих на территории района.

Достижение национальных целей осуществляется путем решения следующих задач в рамках реализации муниципальной программы:

- создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий;

- создание условий для привлечения новых инвесторов для наращивания объемов строительства многоквартирного жилья;

- развитие незастроенных территорий путем проведения мероприятий по комплексному развитию;

- обеспечение доступности жилья для отдельных категорий граждан.

Результатами осуществления указанных задач являются:

- обеспечено ежегодное улучшение жилищных условий не менее 10 семей;

- достигнута обеспеченность населения жильем на уровне не менее 35 кв. метр на 1 человека к 2030 году;

- обеспечен объем многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, в размере не менее 3,0 тыс. кв. метров;

- созданы условия для ускоренной ликвидации накопившейся очереди отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и осуществлен переход на обеспечение их жильем в плановом порядке;

- увеличены объемы строительства многоквартирного жилья;

- увеличена доля жилья, строящегося с применением мер поддержки спроса и предложения на жилье;

- повышение качества и снижение стоимости квадратного метра возводимого жилья.

Ожидаемым социальным эффектом по итогам реализации мероприятий муниципальной программы является улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья.

Стратегическими целями являются:

- обеспечение доступности приобретения, строительства или аренды жилья не менее чем двум третям граждан района;

- ввод около 54,0 тыс. кв. метров жилья (за период 2025 - 2030 годов), в том числе многоквартирных домов - не менее 3,0 тыс. кв. метров, индивидуальных жилых домов - не менее 51,0 тыс. кв. метров и формирование основы для дальнейшего развития жилищного строительства.

Вызовами являются:

- желание около двух третей граждан улучшить жилищные условия, однако финансовые возможности и инструменты для приобретения жилья ограничены;

- несоответствие жилищных условий и городской инфраструктуры растущим запросам граждан относительно уровня комфорта, экологичности и безопасности жилья;

- неэффективное использование территорий, на которых возможно жилищное строительство;

- сложности с изъятием неэффективно используемых земельных участков, отсутствие свободных участков под застройку в центральных районах городов;

- монополизированный рынок обеспечения застраиваемых территорий объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, отсутствие в застроенных районах резервов мощностей для нового строительства, полное отсутствие на вновь застраиваемых территориях коммуникаций, отсутствие сроков ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры и синхронизации со сроками строительства домов;

- недостаточная эффективность действующих мер поддержки спроса и предложения в отдельных муниципальных образованиях региона в связи со значительными различиями в структуре себестоимости жилищного строительства, инфраструктурной обеспеченности территорий и уровне платежеспособности населения;

- осуществление застройки в условиях достигнутого предела экстенсивного развития, увеличение нагрузки на существующую инфраструктуру, что приводит к дефициту социально значимых объектов и ухудшению качества городской среды;

- отсутствие возможности либо высокая стоимость подключения (технологического присоединения) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- превышение темпа прироста аварийного жилищного фонда, темп расселения, предусмотренный действующей в регионе программой;

- негативное влияние непригодной для проживания застройки на качество городской среды, в том числе в связи с неосуществлением сноса аварийного жилищного фонда;

- высокий уровень цен на жилье.

Для решения предусмотрены следующие мероприятия:

- приоритетное применение механизмов комплексного развития территорий;

- осуществление эффективного территориального планирования и градостроительного зонирования в целях сбалансированного пространственного развития городских агломераций;

- синхронизация инвестиционных программ естественных монополий с планами жилищного строительства;

- вовлечение в оборот земельных участков в объеме, необходимом для достижения планируемого объема жилищного строительства;

- развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан (семьи с детьми, молодые профессионалы и др.);

- наращивание объемов строительства многоквартирного жилья;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- поиск и реализация новых площадок под комплексное развитие территорий;

- реализация региональных программ, предусматривающих механизмы поддержки проектов комплексного развития территорий;

- создание комфортных и запасных общественных территорий, сохранение и развитие пространств населенных пунктов;

- синхронизация мероприятий по благоустройству населенных пунктов с мероприятиями комплексного развития территорий, новым жилищным строительством, программой модернизации систем коммунальной инфраструктуры, капитального ремонта;

- распределение обязанностей по развитию социальной, транспортной, инженерной сфер между потенциальными инвесторами и органами власти при заключении договоров о комплексном развитии территории.

Основными эффектами, ожидаемыми по итогам реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

Социальные эффекты:

- улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья, развития жилищно-коммунальной сферы;

- повышение комфортности городской среды за счет создания благоустроенных общественных пространств, благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня удовлетворенности граждан жилищными условиями, в том числе за счет повышения качества услуг, приведения в нормативное состояние объектов жилищного фонда, повышения конкурентоспособности организаций в сфере жилищного строительства.

Экономические эффекты:

- повышение конкурентоспособности строительной отрасли за счет сокращения инвестиционно-строительного цикла, актуализации нормативов и технических требований, а также применения инновационных технологий;

- рост объемов работ за счет снятия ограничений по обеспечению необходимой инфраструктурой объектов в рамках реализации новых инвестиционных проектов в различных сферах региональной экономики путем создания (модернизации) объектов инфраструктуры;

- сокращение сроков и затрат инвестиционно-строительного цикла объектов капитального строительства за счет сокращения административных барьеров, повышения уровня цифровой зрелости участников градостроительной деятельности, повышения производительности труда, оперативного внедрения новых технологий;

- повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности отрасли;

- снижение административной нагрузки;

- повышение оперативности и эффективности управленческих решений на всех уровнях;

- повышение эффективности капитальных вложений;

- увеличение спроса на продукцию отечественного машиностроения, обрабатывающих производств в рамках импортозамещения и локализации производства строительных материалов, оборудования для нужд отраслей строительства на территории Белгородской области;

- увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней и поступлений во внебюджетные фонды за счет увеличения объемов прибыли организаций;

- увеличение налоговых платежей в консолидированный и местные бюджеты;

- наполнение базы данных ЕГРН и создание полной единой электронной картографической основы.

Вместе с тем, реализация мероприятий муниципальной программы не только будет способствовать улучшению жилищных условий граждан, развитию строительной отрасли, но и окажет мультипликативный эффект на смежные секторы экономики и социальную сферу.

**II. Паспорт муниципальной программы муниципального района «Ракитянского района» Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ракитянского района Белгородской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Ракитянского района; | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | Остапенко Екатерина Анатольевна – начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского района | |
| Период реализации муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 54 тыс. кв. метров к 2030 году  Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году 80 семей | |
| Направления (подпрограммы)муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения  за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области, в том числе: | **204 784,6** |
| Федеральный бюджет | **2 241,6** |
| Областной бюджет | **198 420,2** |
| Районный бюджет | **4 122,8** |
| Внебюджетные источники | **0** |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / областными программами Белгородской области Российской Федерации | 1. Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"  Показатель " обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году"  Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  Показатель 1 "Объем жилищного строительства"  Показатель 2 "Количество семей, улучшивших жилищные условия" | |
| Связь с целями развития Ракитянского района Белгородской области / стратегическими приоритетами Ракитянского района Белгородской области | 1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года "Формирование устойчивой высокотехнологичной индустрии строительства и строительных материалов, обеспечение сбалансированной структуры рынка жилья и доступа к новым современным форматам строительства, повышения доступности жилья для всех групп населения" | |
|  | 2. Приоритет "Устойчивая технологически развитая экономика" ("Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России")  2.1. Показатель "Увеличение объемов жилищного строительства";  2.2. Показатель "Улучшение жилищных условий граждан" | |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Связь  с показателями национальных целей** | **Связь  с показателями государственных программ Российской Федерации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель «Увеличение годового объема ввода жилья до 54,0 тыс. кв. метров к 2030 году» | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1. | Объем жилищного строительства | МП | Прогрессирующий | тыс.кв.м. | 8,7 | 2023 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Объем жилищного строительства |
| 2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | МП | Прогрессирующий | кв.м. | 38,7 | 2023 | 38,8 | 39,1 | 39,5 | 39,9 | 41,0 | 41,2 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Объем жилищного строительства |
| 3. | Доля МКД в объеме вводимого жилья | МП | Прогрессирующий | Процент | 3,4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=93557) Правительства Белгородской области от 11.07.2023 N 371-пп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года" | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Объем жилищного строительства |
| 4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | Прогрессирующий | семей | 8 | 2023 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 5. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | МП | Прогрессирующий | семей | 9 | 2023 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469763) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Количество семей, улучшивших жилищные условия |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель «Увеличение годового объема ввода жилья до 54 тыс. кв. метров к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем жилищного строительства | МП | тыс. кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 |
| 1.2 | Доля МКД в объеме вводимого жилья | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 1.3 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | МП | кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,8 |
| 2. | Цель 2. "Улучшение жилищных условий к 2030 году 76 семей" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | семей | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 2.2. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | МП | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

#### **4. Структура муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект "Жилье", входящий в национальный проект  (Куратор проекта – Кутоманов Виталий Владимирович) | | |
|  | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области | | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 1.1. | Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 54,0 тыс. кв. метров к 2030 году» | Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района | Объем жилищного строительства. Обеспеченность населения жильем на одного жителя области. Доля МКД в объеме вводимого жилья |
| 2. | Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект  (Куратор проекта – Кутоманов Виталий Владимирович) | | |
|  | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области | | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 2.1 | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, улучшивших жилищные условия.  Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 3. | Муниципальный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях",  не входящий в национальный проект  (Куратор проекта – Кутоманов Виталий Владимирович) | | |
|  | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области | | Срок реализации:2025 – 2030 |
| 3.1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального бюджета | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 3.2 | Задача "Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов" | Предоставлены участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в ходе проведения СВО на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом | Количество семей, улучшивших жилищные условия.  Объем жилищного строительства |
| 64 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"  (Куратор проекта – Кутоманов Виталий Владимирович) | | |
|  | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области | | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 44.1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |

#### **5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ракитянского района Белгородской области" (всего), в том числе:** |  | **22 023,0** | **44 972,8** | **34 447,2** | **34 447,2** | **34 447,2** | **34 447,2** | **204 784,6** |
| Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | **445,0** | **392,2** | **351,1** | **351,1** | **351,1** | **351,1** | **2241,6** |
| - областной бюджет | **20 586,0** | **44 580,6** | **33 313,4** | **33 313,4** | **33 313,4** | **33 313,4** | **198420,2** |
| - районный бюджет | **992,0** | **0** | **782,7** | **782,7** | **782,7** | **782,7** | **4122,8** |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Муниципальный проект "Жилье", входящий в состав национального проекта (всего), в том числе:** | 920 05 03 16 1 F2 55550 500  830 05 05 16 1 F2 54240 500 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект (всего), в том числе:** | 920 1004 07103L4970 | **4 951,8** | **3907,1** | **3907,1** | **3907,1** | **3907,1** | **3907,1** | **23745,7** |
| Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 445,0 | 392,2 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 2 241,6 |
| - областной бюджет | 3514,8 | 3514,9 | 2773,3 | 2773,3 | 2773,3 | 2773,3 | 17 381,3 |
| - районный бюджет | 992,0 | 0 | 782,7 | 782,7 | 782,7 | 782,7 | 4122,8 |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Муниципальный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях", не входящий в национальный проект (всего), в том числе:** | 1004 0710973900 | **0** | **35 147,6** | **24 622,0** | **24 622,0** | **24 622,0** | **24 622,0** | **133 635,6** |
| Бюджет (всего), из них: | **0** | **35 147,6** | **24 622,0** | **24 622,0** | **24 622,0** | **24 622,0** | **133 635,6** |
| - федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 35 147,6 | **24 622,0** | **24 622,0** | **24 622,0** | **24 622,0** | **133 635,6** |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" (всего), в том числе:** | 1004 0710470820 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | **17 071,2** | **5 918,1** | **5 918,1** | **5 918,1** | **5 918,1** | **5 918,1** | **46661,7** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |
| - областной бюджет | 17 071,2 | 5 918,1 | 5 918,1 | 5 918,1 | 5 918,1 | 5 918,1 | 46661,7 |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Начальник управления**

**строительства и ЖКХ**

**Ракитянского района Е.А. Остапенко**

### III. Паспорт муниципального проекта «Жилье», входящего в национальный проект

**(далее – муниципальный проект 1)**

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Жилье | | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Климов Анатолий Викторович | | Глава администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области | | |
| Руководитель муниципального проекта | Кутоманов Виталий Владимирович | | Первый заместитель главы по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Ракитянского района | | |
| Администратор муниципального проекта | Остапенко Екатерина Анатольевна | | Начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Целевые группы | - | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Ракитянского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ракитянского района Белгородской области | | |
| 1.1. | Государственная программа Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

#### **2. Показатели муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровеньпоказателя** | **Признаквозрастания / убывания** | **Единицаизмерения**  **(поОКЕИ)** | **Базовоезначение** | | **Период,год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 54 тыс. кв. метров к 2030 году» | | | | | |  |  | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | МП | Прогрессирующий | кв. метров | 8,7 | 2023 | 9332 | 9332 | 8900 | 8700 | 8900 | 8836 | Нет |
| 1.2. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | МП | Прогрессирующий | гектаров | 2,2 | 2023 |  | 1,5 |  |  |  |  | Нет |
| 1.3. | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства | МП | Прогрессирующий | кв. метров | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Нет |
| 1.4. | Объем ввода в многоквартирных жилых домах | МП | Прогрессирующий | кв. метров | 0,3 | 2023 | 832 | 832 | 400 | 200 | 400 | 336 | нет |
| 1.5. | Объем ввода жилья, построенного населением | МП | Прогрессирующий | кв. метров | 8,4 | 2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | нет |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Задача 1 "Увеличение годового объема ввода жилья до 54,0 тыс. кв. метров к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | МП | кв. метров | 1264 | 283 | 900 | 484 | 409 | 974 | 1486 | 1418 | 400 | 682 | 1032 | 9332 |
| 1.2. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | МП | гектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства | МП | кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Объем ввода в многоквартирных жилых домах | МП | кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 700 | 832 |
| 1.5. | Объем ввода жилья, построенного населением | МП | кв. метров | 1264 | 283 | 900 | 484 | 409 | 974 | 1486 | 1418 | 400 | 550 | 332 | 8500 |

#### **4. Мероприятия (результаты) мунициального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия(результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе снаименованиеммуниципальной программы** | **Единицаизмерения (поОКЕИ)** | **Базовоезначение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)  по годам** | | | | | | **Типмероприятия(результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие поселения»** | **Связь с показателямирегионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **значение** | **год** |
| 1. | Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 54 тыс. кв. метров к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечен ввод жилья в Ракитянском районе | X | Тыс. кв. метров | 8,7 | 2023 | 9,3 | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,9 | 8,8 | Утверждение документа | РП | да | Объем жилищного строительства. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства. Объем ввода в многоквартирных жилых домах. Объем ввода жилья, построенного населением |
| 1.1.1 | Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 54 тыс. кв. метров к 2030 году» | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечен ввод жилья в Ракитянском районе, всего | 920 05 03 16 1 F2 55550 500  830 05 05 16 1 F2 54240 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному проекту проекту: | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет (всего), из них: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### **6. Помесячный план исполнения районного бюджета в части бюджетных ассигнований,**

#### **предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 54 тыс. кв. метров к 2030 году» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечен ввод жилья в Ракитянском районе, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта «Жилье», входящего в национальный проект** |

#### **План реализации муниципального проекта1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Увеличение годового объема ввода жилья до 54 тыс. кв. метров к 2030 году» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 2025 год | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 1 квартал 2025 года | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 2 квартал 2025 года | 01.04.2025 | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 3 квартал 2025 года | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 4квартал 2025 года | 01.10.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| 1.2 | Мероприятие «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 2026 год | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 1квартал 2026 года | 01.01.2026 | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 2 квартал 2026 года | 01.04.2026 | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 3квартал 2026 года | 01.07.2026 | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 4квартал 2026 года | 01.10.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| 1.3 | Мероприятие «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 2027 год | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 1квартал 2027 года | 01.01.2027 | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 2квартал 2027 года | 01.04.2027 | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 3квартал 2027 года | 01.07.2027 | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья на территории Ракитянского района» за 4квартал 2027 года | 01.10.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **0** | Отчетная информация |
| **Начальник управления**  **строительства и ЖКХ**  **Ракитянского района Е.А. Остапенко** | | | | | | | | | | | |

### IV. Паспорт муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект

### (далее – муниципальный проект 2)

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Обеспечение доступным и комф | | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Климов Анатолий Викторович | | Глава администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области | | |
| Руководитель муниципального проекта | Кутоманов Виталий Владимирович | | Первый заместитель главы по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Ракитянского района | | |
| Администратор муниципального проекта | Остапенко Екатерина Анатольевна | | Начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Целевые группы | Население Белгородской области | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Ракитянского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

#### **2. Показатели муниципального проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровеньпоказателя** | **Признаквозрастания/ убывания** | **Единицаизмерения** | **Базовоезначение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** | | |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | МП | Прогрессирующий | Семей | 8 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | Нет |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровеньпоказателя** | **Единица измерения (поОКЕИ)** | **Плановые значения помесяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | МП | Семей | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

#### **4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия(результата)** | **Наименованиеструктурных элементов государственных программ вместе снаименованиемгосударственнойпрограммы** | **Единицаизмерения (поОКЕИ)** | **Базовоезначение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципаль-ного образования»** | **Связь с показателямирегионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **значение** | **год** |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | X | Семей | 8 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Выплаты физическим лицам | РП | Да | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья |

#### **5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | |  | | | | | | |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий, всего | 920 1004 07103L4970 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: | **4 951,8** | **3907,1** | **3907,1** | **3907,1** | **3907,1** | **3907,1** | **23745,7** |
|  | - федеральный бюджет | 445,0 | 392,2 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 2241,6 |
|  | - областной бюджет | 3514,8 | 3514,9 | 2773,3 | 2773,3 | 2773,3 | 2773,3 | 17381,3 |
|  | - районный бюджет | 992,0 | 0 | 782,7 | 782,7 | 782,7 | 782,7 | 4122,8 |
|  | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Итого по муниципальному проекту: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | | **4 951,8** | **3907,1** | **3907,1** | **3907,1** | **3907,1** | **3907,1** | **23745,7** |
| - федеральный бюджет | | 445,0 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 2241,6 |
| - областной бюджет | | 3514,8 | 2773,3 | 2773,3 | 2773,3 | 2773,3 | 2773,3 | 17381,3 |
| - районный бюджет | | **992,0** | **782,7** | **782,7** | **782,7** | **782,7** | **782,7** | **4122,8** |
| Внебюджетные источники | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

#### **6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2 в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| ИТОГО: | |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта  «Обеспечение жильем молодых семей»,  не входящего в национальный проект** |

#### **План реализации муниципального проекта2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 | 3907,1 | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Список-получателей участников программы на 2025 год» | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 | 3907,1 | Отчетная информация |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 | 3907,1 | Соглашение |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 | 3907,1 | Отчетная информация |
| 1.2 | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 | 3907,1 | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Список-получателей участников программы на 2026 год» | 10.01.2026 | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 | 3907,1 | Отчетная информация |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 10.01.2026 | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 | 3907,1 | Соглашение |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 | 3907,1 | Отчетная информация |
| 1.3 | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 | 3907,1 | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Список-получателей участников программы на 2027 год» | 10.01.2027 | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 | 3907,1 | Отчетная информация |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 10.01.2027 | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 | 3907,1 | Соглашение |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2027 | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 | 3907,1 | Отчетная информация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник управления**  **строительства и ЖКХ**  **Ракитянского района Е.А. Остапенко** | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| V. Паспорт муниципального проекта "Улучшение жилищных  условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых  помещениях", не входящий в национальный (далее - муниципальный проект 3) | |
| **1. Общие положения** | |
| Руководитель проекта | Кутоманов Виталий Владимирович - Первый заместитель главы по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Ракитянского района |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Муниципальная программа муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ракитянского района Белгородской области» |

**2. Показатели муниципального проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  показателя /**  **задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C:\Users\Mary\Desktop\Материалы%20по%20НОВОЙ%20структуре%20программ%20на%202024%20год\Формы%20в%20госпрограмму\КПМ%20Создание%20условий%20для%20обеспечения%20населения%20качественными%20услугами%20жилищно-коммунального%20хозяйства.xlsx#RANGE!_ftn1) | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | |  | | | | | | |
| 1.1 | Количество построенных жилых домов для многодетных семей | Прогрессирующий | МП | Единица | 4 | 2023 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области |
| 1.2 | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | Прогрессирующий | МП | Единица | 0 | 2023 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области |
| 2. | Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов" | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | Прогрессирующий | МП | человек | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области |
| 2.2 | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | Прогрессирующий | МП | человек | - | 2023 | - | - | - | - | - | - |  |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество построенных жилых домов для многодетных семей | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 1.2 | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта 3**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи | X | Семей | 0 | 2023 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Количество построенных жилых домов для многодетных семей |
| 1.1.1 | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям за счет средств регионального бюджета | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | X | Семей | 0 | 2023 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2 | Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов" | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов | | | | | | | | | | |  |
| 2.1.1 | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции | X | Человек | - | 2023 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Предоставлены субсидии гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, на приобретение жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов | | | | | | | | | | |  |
| 2.2.1 | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции | X | Человек | - | 2023 | - | - | - | - | - | - |  |

**5. Финансовое обеспечение муниципального проекта 3**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | |
| Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | 920 1004 07103L4970 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | 0 | 35 147,6 | 24 622,0 | 24 622,0 | 24 622,0 | 24 622,0 | 133 635,6 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 0 | 35 147,6 | 24 622,0 | 24 622,0 | 24 622,0 | 24 622,0 | 133 635,6 |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов" | | | | | | | | |
| Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции | 1004 0710470820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции | 1004 0710470820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к паспорту ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете**  **нуждающихся в жилых помещениях»** |

**План реализации муниципального проекта 3**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | | **последова-тели** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие "Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи" в 2025 году | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Семей | 7 |  | Отчетная информация | |
| 1.1.1 | КТ «Список-получателей участников программы на 2025 год» | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 7 |  | Отчетная информация | |
| 1.1.2 | КТ "Жилые дома, построенные для многодетных семей введены" | 01.12.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 7 |  | Отчетная информация | |
| 1.2 | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2025 году | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Семей | 0 | 0 | х | |
| 1.2.1 | КТ «Список-получателей участников программы на 2025 год» | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 0 | 0 | Отчетная информация | |
| 1.2.2 | КТ "Жилые дома, построенные для семей с детьми инвалидами введены" | 01.12.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | шт | 0 | 0 | Отчетная информация | |
| 1.3 | Мероприятие "Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи" в 2026 году | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Семей | 7 |  |  | |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Список-получателей участников программы на 2026 год» | 10.01.2026 | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 |  | Отчетная информация | |
| 1.3.2 | КТ "Жилые дома, построенные для многодетных семей введены" | 01.12.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | шт | 5 |  | Отчетная информация | |
| 1.4 | Мероприятие "Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи" в 2027 году | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Семей | 5 |  | Отчетная информация | |
| 1.4.1 | КТ «Список-получателей участников программы на 2027 год» | 10.01.2027 | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 5 |  | Отчетная информация | |
| 1.4.2 | КТ "Жилые дома, построенные для многодетных семей введены" | 01.12.2027 | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | шт | 5 |  | Отчетная информация | |
| 1.4.3 | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2027 году | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Семей | 3 | 24622,0 | х | |
| 1.4.4 | КТ «Список-получателей участников программы на 2027 год» | 10.01.2027 | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | Семей | 3 | 24622,0 | Отчетная информация | |
| 1.4.5 | КТ "Жилые дома, построенные для семей с детьми инвалидами введены" | 01.12.2027 | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X | шт | 3 | 24622,0 | Отчетная информация | |
| 2 | Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов" | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции» | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек |  |  |  | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Заявка | |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Отчетная информация | |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Отчетная информация | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Заявка | |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Отчетная информация | |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Отчетная информация | |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Заявка | |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2027 | 10.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Отчетная информация | |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Отчетная информация | |
|  | Мероприятие «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции» | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек |  |  |  | |
| 2.2 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Заявка | |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Отчетная информация | |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Отчетная информация | |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Заявка | |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Отчетная информация | |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Отчетная информация | |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Заявка | |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2027 | 10.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Отчетная информация | |
| 2.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | x | Человек | - | - | Отчетная информация | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Начальник управления**  **строительства и ЖКХ**  **Ракитянского района Е.А. Остапенко** | | | | | | | | | | | | | |
| **VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»**  **(далее – комплекс процессных мероприятий 1)** | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Общие положения** | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель проекта | | | | | | Кутоманов Виталий Владимирович - Первый заместитель главы по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Ракитянского района | | | | | | | |
| Связь с государственной программой Белгородской области | | | | | | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей на территории Ракитянского района Белгородской области» | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | | |  | | | | | | |
| 1.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Прогрессирующий | МП | Человек | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | МКУ «Управление строительства и ЖКХ Ракитянского района» |
| 1.2. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | Прогрессирующий | МП | Человек | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Прогрессирующий | МП | Человек | 8 | 2023 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.4. | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия | Прогрессирующий | МП | Человек | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - |  |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 1.4 | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны | Выплаты физическим лицам | Человек | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия |
| 1.1.1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Выплаты физическим лицам | Человек | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия |
| 1.2.1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Выплаты физическим лицам | Человек | 8 | 2023 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.3.1. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. | | | | |
| 1.4. | Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством | Выплаты физическим лицам | Человек |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия |
| 1.4.1. | Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством | | | | | | | | | | | |

**3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий, в том числе | 1004 0710470820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны, всего, в том числе: | 1004 0710470820 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, всего, в том числе: | 1004 0710470820 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего, в том числе: | 1004 0710470820 | **17071,2** | **5918,1** | **5918,1** | **5918,1** | **5918,1** | **5918,1** | **46661,7** |
| Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 17071,2 | 5918,1 | 5918,1 | 5918,1 | 5918,1 | 5918,1 | 46661,7 |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством, всего, в том числе: | 1004 0710470820 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник управления**  **строительства и ЖКХ**  **Ракитянского района Е.А. Остапенко** | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1*.* | Задача «Исполнение муниципальных функций (оказание муниципальных услуг муниципальным районом «Ракитянский район» Белгородской области» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий" | X | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет  о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий" в 2026 году | X | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2026 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 15.01.2026 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Закон Белгородской области |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2026 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Приказ Минстроя России |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2026 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия" | X | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) "Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия" в 2024 году | X | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Закон Белгородской области |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Приказ Минстроя России |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия" в 2025 году | X | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Закон Белгородской области |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Приказ Минстроя России |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) "Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия" в 2026 году | X | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 2.2.2.К.1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2026 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X |
| 2.2.2.К.2 | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2026 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Закон Белгородской области |
| 2.2.2.К.3 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2026 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Приказ Минстроя России |
| 2.2.2.К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2026 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" | X | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) "Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" в 2024 году | X | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Закон Белгородской области |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Постановление |
| 1.3.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 1.3.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" в 2025 году | X | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Закон Белгородской области |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.12.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Постановление |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 31.12.2025 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | X | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" в 2026 году | X | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2026 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Закон Белгородской области |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2026 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Постановление |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2026 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 2.3.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2026 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 3.3. | Мероприятие (результат) "Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия" | X | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | X |
| 3.3.1. | Мероприятие (результат) "Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия" в 2024 году | 31.12.2024 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Приказ Минстроя России |
| 3.3.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2024 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Выписка из реестра |
| 3.3.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2024 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Постановление |
| 3.3.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2024 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |
| 3.3.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2024 | Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ | Отчет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение № 1**  **к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей на территории Ракитянского района**  **Белгородской области»** |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула)  и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые  в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Объем жилищного строительства | Млн кв. метров | Общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях, жилых домах | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Vжс = Sмкд + Sпн | Sмкд - ввод жилья в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), общежитиях и жилые помещения в нежилых зданиях, млн. кв. метров общей площади;  Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением, млн. кв. метров общей площади | Периодическая отчетность | - | Министерство строительства Белгородской области | - | На 14-й рабочий день после отчетного периода |
| 2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Кв. метров | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Ежегодно | Отношение всего жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на конец года | - | Периодическая отчетность | - | Администрация Ракитянского района Белгородской области | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля МКД в объеме вводимого жилья | % | Доля МКД в объеме вводимого жилья | Ежегодно | Отношение вводимого многоквартирного жилья к общему вводу жилья | - | Периодическая отчетность | - | Администрация Ракитянского района Белгородской области | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |
| 5. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Ежегодно | КСгуж = (КСГДКП + КСГИЖС + КСГСН + КСГа + КСГПАЖ + КСГИМ) / 1000 | КСГДКП - количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве в прогнозном году;  КСГИЖС - количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) привлеченных средств в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСГСН - количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСГа - количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях (количество зарегистрированных договоров найма, аренды жилых помещений на срок не менее 1 года) в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСГПАЖ - количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465583) "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465584) "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в субъекте Российской Федерации в прогнозном году | Периодическая отчетность | - | Администрация Ракитянского района Белгородской области | - | На 23-й рабочий день следующего за отчетным годом |

**Начальник управления**

**строительства и ЖКХ**

**Ракитянского района Е.А. Остапенко**