**Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ на территории Бобравского и Венгеровского сельских поселений Ракитянского района (в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах кадастровых кварталов 31:11:0505001, 31:11:0505003, 31:11:0302004, 31:11:0505005, 31:11:0306001, 31:11:0307001, 31:11:0307002, 31:11:0307003, 31:11:0307004)**

1. В период с «11» мая 2022 г. по «11» октября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Белгородская область, Ракитянский район, Бобравское и Венгеровское сельские поселения, в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 31:11:0505001, 31:11:0505003, 31:11:0302004, 31:11:0505005, 31:11:0306001, 31:11:0307001, 31:11:0307002, 31:11:0307003, 31:11:0307004, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Бобравского и Венгеровского сельского поселения Ракитянского района **от 11 мая 2022 г. №114/5926** заключенным со стороны заказчика: **Администрация Ракитянского района;**

почтовый адрес: 309310, Белгородская область, Ракитянский район, п.Ракитное, пл.Советская, 2;

адрес электронной почты: Mun.sobstvennost@yandex.ru номер контактного телефона: 8(47245) 55-6-56; : 8(47245) 57-5-56;

со стороны исполнителя:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Белгородское землеустроительное проектно-изыскательное предприятие» (ООО «Белгородземпроект»);**

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: **Зверев Александр Иванович;**

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: **ассоциация СРО «ОПКД»;**

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров**: 159;**

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации

кадастровых инженеров**: 18.01.2012 г.;**

почтовый адрес: **308015, г. Белгород, пр.Славы, д.110;**

адрес электронной почты: **belgorodzem** **@mail.ru;**

номер контактного телефона:**8-960-637-12-20,** **(4722) 32-30-04**

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с [частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»](http://docs.cntd.ru/document/420287404) ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с [частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»](http://docs.cntd.ru/document/420287404) могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном [частями 1](http://docs.cntd.ru/document/420287404) и [9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»](http://docs.cntd.ru/document/420287404), копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Место выполнения комплексных кадастровых работ | Время выполнения комплексных кадастровых работ |
| 1 |  Бобравское и Венгеровское сельские поселения, в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 31:11:0505001, 31:11:0505003, 31:11:0302004, 31:11:0505005, 31:11:0306001, 31:11:0307001, 31:11:0307002, 31:11:0307003, 31:11:0307004Сбор и анализ исходных сведений об объекте, подбор картографического материала, получение сведений ГКН, уведомление правообладателей о проведении ККР | с 11.05.2022 г. по 20.05.2022 г. |
| 2 | Бобравское и Венгеровское сельские поселения, в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 31:11:0505001, 31:11:0505003, 31:11:0302004, 31:11:0505005, 31:11:0306001, 31:11:0307001, 31:11:0307002, 31:11:0307003, 31:11:0307004Сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории | с 11.05.2022 г. по 20.05.2022 г. |
| 3 | Бобравское и Венгеровское сельские поселения, в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 31:11:0505001, 31:11:0505003, 31:11:0302004, 31:11:0505005, 31:11:0306001, 31:11:0307001, 31:11:0307002, 31:11:0307003, 31:11:0307004Получение координат исходных пунктов геодезической сети | с 20.05.2022 г. по 27.05.2022 г. |
| 4 | Бобравское и Венгеровское сельские поселения, в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 31:11:0505001, 31:11:0505003, 31:11:0302004, 31:11:0505005, 31:11:0306001, 31:11:0307001, 31:11:0307002, 31:11:0307003, 31:11:0307004Полевые работы | с 30.05.2022 г. по 01.07.2022 г.с 11.00 до 16.00 |
| 5 | Бобравское и Венгеровское сельские поселения, в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 31:11:0505001, 31:11:0505003, 31:11:0302004, 31:11:0505005, 31:11:0306001, 31:11:0307001, 31:11:0307002, 31:11:0307003, 31:11:0307004Разработка проекта карты-плана территории | Не позднее 04.08.2022 года |
| 6 | Бобравское и Венгеровское сельские поселения, в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 31:11:0505001, 31:11:0505003, 31:11:0302004, 31:11:0505005, 31:11:0306001, 31:11:0307001, 31:11:0307002, 31:11:0307003, 31:11:0307004Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | до 28.09.2022 года |
| 7 | Бобравское и Венгеровское сельские поселения, в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 31:11:0505001, 31:11:0505003, 31:11:0302004, 31:11:0505005, 31:11:0306001, 31:11:0307001, 31:11:0307002, 31:11:0307003, 31:11:0307004Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции (с учетом актов согласования местоположения границ, заключений согласительной комиссии) и представление его на утверждение Заказчику на бумажном носителе | до 03.10.2022 года |
| 8 | Бобравское и Венгеровское сельские поселения, в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 31:11:0505001, 31:11:0505003, 31:11:0302004, 31:11:0505005, 31:11:0306001, 31:11:0307001, 31:11:0307002, 31:11:0307003, 31:11:0307004Подготовка и представление Заказчику карты-плана территории в форме электронного документа для представления в орган регистрации прав с включением в состав карты-плана территории сведений об утверждении карты-плана территории | до 11.10.2022 года |