Информация о реализации мероприятий                                                                         по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования «Ракитянский район»                                  Белгородской области за 9  месяцев 2024 года.

В реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  включено 26 учреждений и предприятий. При плановой сумме на 2024 год –9739,3тыс. рублей, затраты по освоению мероприятий за 9 месяцев 2024 года составили – 7741,86 тыс. рублей, процент выполнения –79,5 %.

В разрезе учреждений, предприятий выполнение плана составило:

- по бюджетным учреждениям – 82,5 %

(план 7223,6тыс. руб. факт 5961,56 тыс. руб.);

- по городским и сельским поселениям- 75,8 %

(план 346,3 тыс. руб. факт 262,5 тыс. руб.);

- по предприятиям ЖКХ и муниципальным предприятиям – 70%

(план 2169,4 тыс. руб. факт 1517,8 тыс. руб.).

Основными мероприятиями, реализованными за  9 месяцев 2024 года, являются технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в том числе:

- модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий:

- администрация Ракитянского района - приобретение и установка светодиодных ламп в количестве 40 ед.;

- управление финансов и бюджетной  политики  администрации  Ракитянского района - приобретение и установка светодиодных ламп в количестве 20 ед,;

- управление социальной защиты  населения - приобретение и установка светодиодных ламп в количестве 38 ед.;

- администрация Нижнепенского сельского поселения - приобретение и установка светодиодных ламп  и светильников  в количестве 15 ед.;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» - приобретение и установка светодиодных  светильников и ламп амбулаторно-поликлиническое отделение п. Ракитное, п. Пролетарский, п. Ракитное, ул.Федутенко 4а , Лаптевский ФАП в количестве 121 шт;

- АО «Ракитянская теплосетевая компания» - приобретение и установка светодиодных ламп в количестве 60 ед.;

ООО «РемонтЖилСервис» - замена ламп накаливания на светодиодные в местах общего пользования муниципального жилищного фонда                                      п. Пролетарский, п. Ракитное;

- замена светопрозрачных ограждающих конструкций на энергоэффективные (замена окон):

- управление образования -  замена окон на энергоэффективные Васильевская ООШ;

-установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности:

- управление  культуры – замена и установка отопительного котла РОМЦ                     с. Зинаидино;

- АО «Ракитянская теплосетевая компания» - приобретение и установка электродвигателей  в количестве - 2 ед;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - приобретение и установка водонагревателя               -1 ед;

- модернизация и реконструкция инженерных систем холодного водоснабжения:

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - замена и установка смесителей, перлаторов; сантехнического оборудования;

ООО «РемонтЖилСервис» - замена участков трубопровода  централизованной системы холодного водоснабжения  муниципального жилищного фонда п. Пролетарский, п. Ракитное,

- модернизация и реконструкция инженерных систем  теплоснабжения:

- управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского района - проведены мероприятия по ТО котельных спортивный зал с. Центральное, банно-оздоровительный комплекс с. Центральное; плавательный бассейн «Готня»;

ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - ремонт системы отопления амбулаторно-поликлиническое отделение п. Ракитное;

- ООО «РемонтЖилСервис» - замена участков трубопровода  централизованной системы отопления муниципального жилищного фонда   п. Пролетарский, п. Ракитное, системы горячего водоснабжения                                           п. Пролетарский;

установка и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, поверка и обслуживание приборов учета:

- управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского района – поверка прибора учета холодной воды   спортивный зал с. Центральное;

-  ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ »- амбулаторно-поликлиническое отделение п. Ракитное, п. Пролетарский, Святославский ФАП, Чистопольский ФАП, Меловской ФАП замена и установка приборов учета холодной воды - 5 ед.;

- другие технические мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов:

- управление образования - выполнены мероприятия по техническому обслуживанию котельных 12 образовательных учреждений; по гидравлической промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения 20 образовательных учреждений, обеспечению работы системы СУЭР 25 учреждений;

-  управление  культуры – выполнены работы по гидравлической промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения учреждений культуры, обеспечению работы  системы СУЭР 6 учреждений;

- АО «Ракитянская теплосетевая компания» - проведение мероприятий по утеплению тепловых сетей;

- ООО «Ремонт Жил Сервис»- ремонт и утепление дверей в подъездах домов муниципального жилищного фонда п. Пролетарский, п. Ракитное, замена дверей, ремонт кровли, утепление трубопроводов;

- администрации городских и сельских поселений – проведены работы по техническому обслуживанию газового оборудования; гидравлической промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения, обеспечению   работы системы СУЭР;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» выполнены работы по гидравлической промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения, обучению ответственных за эксплуатацию энергопотребляющего оборудования 23 учреждений;

Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета потребления  энергоресурсов по состоянию на 01.10.2024 г. составляет 100%.

Основной задачей стоящей перед учреждениями и предприятиями  на 4 квартал 2024 года, станет дальнейшая реализация технических мероприятий, мероприятий по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения эффективности, внедрение и поддержка системы автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, реконструкция теплоэнергетических пунктов с модернизацией инженерной инфраструктуры.