Информация о реализации мероприятий                                                                         по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования «Ракитянский район»                                  Белгородской области за 9 месяцев 2022 года.

В реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности включено 25 учреждений и предприятий. При плановой сумме на 2022 год – 11842,99 тыс. рублей, затраты по освоению мероприятий за 9 месяцев 2022 года составили – 9527,24 тыс. рублей, процент выполнения – 80,4 %.

В разрезе учреждений, предприятий выполнение плана составило:

- по бюджетным учреждениям – 99,4 %

(план 7936,9 тыс. руб. факт 7885,8 тыс. руб.);

- по городским и сельским поселениям- 47,6 %

(план 332 тыс. руб. факт 157,9 тыс. руб.);

- по предприятиям ЖКХ и муниципальным предприятиям – 41,5 %

(план 3574,09 тыс. руб. факт 1483,54 тыс. руб.).

Основными мероприятиями, реализованными за 9 месяцев               2022 года, являются технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в том числе:

- модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий:

- администрация Ракитянского района - модернизация инженерных сетей электроснабжения здания гаражей;

- управление финансов и бюджетной политики  - модернизация инженерных сетей электроснабжения наружного освещения,

- управление социальной защиты населения – замена и установка светодиодных светильников и ламп в количестве - 53 шт.,

- управление образования - Меловская ООШ ремонт системы освещения, замена ламп накаливания на светодиодные;

- администрация городского поселения «Поселок Ракитное» - приобретение и установка светодиодных светильников - в количестве 4 шт., ламп в количестве 20 шт.;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» - приобретение и установка светодиодных  светильников и ламп в количестве 48 шт.;

-АО «Ракитянская теплосетевая компания» - замена и установка                        светодиодных ламп на котельной п. Пролетарский,  улица Железнодорожная,   п. Ракитное ул. Цветочная 1а в количестве 54шт., установка светодиодных   светильников  в количестве -3 шт.;

- УРК МУП «Рынок Ракита» - замена и установка светодиодных светильников - 3 шт., прожектор - 1 шт.;

-  МАУ «Благоустройство» - замена и установка светодиодных светильников  4 шт., светодиодных ламп - 22 шт;

- ООО «РемонтЖилСервис» - замена ламп накаливания на светодиодные  в местах общего пользования муниципального жилищного фонда                                      п. Пролетарский, п. Ракитное;

- установка и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, поверка и обслуживание приборов учета:

- управление образования реализация мероприятий (согласно энергосервисного контракта) по установке автоматического узла погодного регулирования, времени суток, графика работы РСШ№3, проведены  электролабораторные измерения, поверка приборов и оборудования в 22 учреждениях образования;

-  управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского района ФОК Спартак, ФОК Ракита реализация мероприятий по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии, поверка прибора учета тепловой энергии ФОК «Ракита»;

- управление социальной защиты населения – замена и установка газового счетчика количестве - 1 шт. МБУСЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения»,

- администрация Венгеровского сельского поселения - замена прибора учета воды;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» - замена и установка прибора учета холодной  воды - 8 ед. (Центр семейной медицины п. Ракитное, Илек-Кошарский ВОП, Венгеровский ВОП, Русско-Березовский ФАП, Введено-Готнянский ФАП, Бориспольский ФАП, Солдатский ФАП, Дмитриевский ВОП), прибора учета газа -1 ед. Русско-Березовский ФАП;

- МАУ «Благоустройство» - поверка приборов учета газа;

-установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности

- муниципальное учреждение «Плавательный бассейн поселка Ракитное»  -  замена теплообменника приточной установки;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - приобретение и установка водонагревателей;

- АО «Ракитянская теплосетевая компания»- замена насосного оборудования на котельной ул. Пролетарская, замена подпиточного бака котельная РСШ №2;

- модернизация и реконструкция инженерных систем холодного водоснабжения:

- ООО «Ремонт Жил Сервис» - замена участков трубопровода системы холодного водоснабжения муниципального жилищного фонда                                                п. Пролетарский, п. Ракитное водоотведения;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» - замена и установка смесителей, перлаторов; сантехнического оборудования;

- модернизация и реконструкция инженерных систем  теплоснабжения:

- управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского района проведение мероприятий по ТО котельных спортивный зал с. Центральное, банно-оздоровительный комплекс с. Центральное, ремонт системы отопления спортивный зал с. Центральное, ФОК «Ракита»;

- ООО «РемонтЖилСервис» - замена участков трубопровода  централизованной системы отопления муниципального жилищного фонда   п. Пролетарский, п. Ракитное, системы горячего водоснабжения                                           п. Пролетарский;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» - ремонт системы отопления амбулаторно-поликлиническое отделение п. Ракитное, ремонт отопительного газового оборудования Святославский ФАП ;

- АО «Ракитянская теплосетевая компания» - замена изоляции на участке тепловых сетей протяженностью 30 м  котельной ул. Пролетарская;

замена светопрозрачных ограждающих конструкций на энергоэффективные :

- управление образования – Венгеровская СОШ, Трефиловская НОШ, МБДОУ «Детский сад №11» замена и установка энергосберегающих окон (пластиковые с двухкамерным стеклопакетом);

- другие технические мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов:

- управление образования выполнены мероприятия по техническому обслуживанию котельных, подготовке котельных к новому отопительному сезону 11 образовательных учреждений;

- управление социальной защиты населения – ремонт помещений коридора, санузла (утепление стен, полов) МБУСЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения»,

- бюджетные учреждения, администрации городских и сельских поселений – проведение работ по техническому обслуживанию газового оборудования и котельных, по промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - проведение работ по ремонту и утеплению дверей;

- ООО «Ремонт Жил Сервис»- ремонт и утепление дверей в подъездах домов  муниципального жилищного фонда п. Пролетарский, п. Ракитное, замена дверей , ремонт  кровли , утепление трубопроводов;

-  МАУ «Благоустройство» - поверка дымовентиляционных каналов (ВДПО);

-УРК МУП «Рынок «Ракита» - поверка дымовентиляционных каналов (ВДПО);

Кроме того учреждениями культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, администрациями городских и сельских поселений, ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ», УРК МУП «Рынок «Ракита» проведено обучение руководителей и ответственных лиц за эксплуатацию энергопотребляющего оборудования и реализацию мероприятий в области энергосбережения.

Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета потребления  энергоресурсов по состоянию на 01.10.2022 г. составляет 100%.

Основной задачей стоящей перед учреждениями и предприятиями  на 4 квартал 2022 года, станет дальнейшая реализация технических мероприятий, мероприятий по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения эффективности, внедрение и поддержка системы автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, реконструкция теплоэнергетических пунктов с модернизацией инженерной инфраструктуры.