Информация о реализации мероприятий                                                                         по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования «Ракитянский район»                                  Белгородской области за 1 полугодие 2022 года.

В реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  включено 25 учреждений и предприятий. При плановой сумме на 2022 год – 9637,38 тыс. рублей, затраты по освоению мероприятий за 1 полугодие 2022 года составили – 6499,71 тыс. рублей, процент выполнения – 67,4 %.

В разрезе учреждений, предприятий выполнение плана составило:

- по бюджетным учреждениям – 88,1 %

(план 6039,35 тыс. руб. факт 5322,4 тыс. руб.);

- по городским и сельским поселениям- 18,6 %

(план 332 тыс. руб. факт 61,8 тыс. руб.);

- по предприятиям ЖКХ и муниципальным предприятиям – 34,2 %

(план 3266,03 тыс. руб. факт 1115,51 тыс. руб.).

Основными мероприятиями, реализованными за 1 полугодие                2022 года, являются технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в том числе:

- модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий:

- администрация Ракитянского района - модернизация инженерных сетей электроснабжения здания гаражей;

- управление финансов и бюджетной политики  - модернизация инженерных сетей электроснабжения наружного освещения,

- управление социальной защиты населения – замена и установка светодиодных светильников и ламп  в количестве - 53 шт.,

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - приобретение и установка светодиодных  светильников  и ламп в количестве 48шт

-АО «Ракитянская теплосетевая компания»- замена и установка                        светодиодных ламп на котельной п. Пролетарский, улица Железнодорожная -2 шт ,  п. Ракитное ул. Цветочная 1а  -2 шт.;

-  УРК МУП «Рынок Ракита» - замена и установка светодиодных светильников  -3 шт., прожектор -1 шт.;

-  МАУ «Благоустройство»  - замена и установка светодиодных светильников  -4 шт., светодиодных ламп -22 шт;

- ООО «РемонтЖилСервис» - замена ламп накаливания на светодиодные  в местах общего пользования муниципального жилищного фонда                                      п. Пролетарский, п. Ракитное

- установка и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, поверка и обслуживание приборов учета:

- управление образования реализация мероприятий (согласно энергосервисного контракта) по установке автоматического узла погодного регулирования, времени суток, графика работы РСШ№3, проведены  электролабораторные измерения, поверка приборов и оборудования в 22 учреждениях образования;

-  управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского района ФОК Спартак, ФОК Ракита реализация мероприятий по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» - замена и установка прибора учета холодной  воды -8 ед. (Центр семейной медицины п. Ракитное, Илек-Кошарский ВОП, Венгеровский ВОП, Русско-Березовский ФАП, Введено-Готнянский ФАП, Бориспольский ФАП, Солдатский ФАП, Дмитриевский ВОП) ;

-установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности

- муниципальное учреждение «Плавательный бассейн поселка Ракитное»  -  замена теплообменника приточной установки;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - приобретение и установка водонагревателей;

- АО «Ракитянская теплосетевая компания»- замена насосного оборудования на котельной ул. Пролетарская;

- модернизация и реконструкция инженерных систем холодного водоснабжения:

- ООО « Ремонт Жил Сервис» - замена участков трубопровода системы холодного водоснабжения муниципального жилищного фонда                                                п. Пролетарский, п. Ракитное водоотведения;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - замена и установка смесителей, перлаторов; сантехнического оборудования;

- модернизация и реконструкция инженерных систем  теплоснабжения:

- управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского района проведение мероприятий по ТО котельных спортивный зал с. Центральное, банно-оздоровительный комплекс с. Центральное;

- ООО «РемонтЖилСервис» - замена участков трубопровода  централизованной системы отопления муниципального жилищного фонда   п. Пролетарский, п. Ракитное, системы горячего водоснабжения                                           п. Пролетарский ;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - ремонт системы отопления амбулаторно-поликлиническое отделение п. Ракитное, ремонт отопительного газового оборудования  Святославский  ФАП

замена светопрозрачных ограждающих конструкций на энергоэффективные :

- управление образования -Трефиловская НОШ, МБДОУ «Детский сад №11» замена и установка энергосберегающих окон (пластиковые с двухкамерным стеклопакетом);

- другие технические мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов:

- управление образования выполнены мероприятия по техническому обслуживанию котельных, подготовке котельных к новому отопительному сезону 11 образовательных учреждений;

- бюджетные учреждения, администрации городских и сельских поселений – проведение работ по техническому обслуживанию газового оборудования и котельных, по промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - проведение работ по ремонту и утеплению дверей;

- ООО «Ремонт Жил Сервис»- ремонт и утепление дверей в подъездах домов  муниципального жилищного фонда п. Пролетарский, п. Ракитное., замена дверей , ремонт  кровли , утепление трубопроводов

Кроме того учреждениями культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики проведено обучение руководителей и ответственных лиц за эксплуатацию энергопотребляющего оборудования и реализацию мероприятий в области энергосбережения.

Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета потребления  энергоресурсов по состоянию на 01.07.2022 г. составляет 100%.

Основной задачей стоящей перед учреждениями и предприятиями  на 3-4 квартал 2022 года, станет дальнейшая реализация технических мероприятий, мероприятий по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения эффективности, внедрение и поддержка системы автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, реконструкция теплоэнергетических пунктов с модернизацией инженерной инфраструктуры.