Информация о реализации мероприятий                                                                         по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования «Ракитянский район»                                  Белгородской области за 2021 год.

В реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  включено 26 учреждений и предприятий. При плановой сумме затрат на 2021 год (с учетом корректировки по факту исполнения и включению мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда на сумму 70162,8 тыс.руб. ) – 84258,25 тыс. рублей, затраты по освоению мероприятий за  2021 год составили – 83724,01 тыс. рублей, процент выполнения –99,4 %.

В разрезе учреждений, предприятий выполнение плана составило:

- по бюджетным учреждениям –96,8 %

(план 11797,55 тыс. руб. факт 11423,51 тыс. руб.);

- по городским и сельским поселениям- 48,4 %

(план 336 тыс. руб. факт 192,8 тыс. руб.);

- по предприятиям ЖКХ и муниципальным предприятиям – 99,9 %

(план 72124,7тыс. руб. факт 72107,7 тыс. руб.).

Основными мероприятиями, реализованными за  2021 год, являются технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в том числе:

- модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий:

- управление социальной защиты населения – установка светодиодных светильников в количестве - 3шт., УССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Ракитянского района» замена светодиодных ламп в количестве 7 шт. СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» установка светодиодных светильников в количестве -9 шт.,   ламп - 9 шт.;

- администрация Ракитяского района - проведение электромонтажных по освещению административных зданий, замена светодиодных светильников в количестве 12 шт.;

- управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского района «Плавательный бассейн «Готня» - приобретение и установка светодиодных ламп в количестве - 53 шт.;  ФОК «Ракита»  приобретение  и установка светодиодных светильников  в количестве 9шт.

- администрация городского поселения  «Поселок Ракитное» - приобретение и установка светодиодных ламп и светильников в количестве - 30шт.

- администрация Введено-Готнянского сельского поселения - приобретение и установка светодиодных  светильников в количестве – 8 шт.

- администрация Зинаидинского сельского поселения – ремонт инженерных стетей  освещения, проведение электролабораторных измерений;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - приобретение и установка светодиодных ламп в количестве 120 шт.  потолочных светодиодных светильников в количестве 45 шт.;

- МАУ «Благоустройство» - установка светодиодных прожекторов - 8 шт., светильников - 7 шт.;

- АО «Ракитянская теплосетевая компания» - приобретение светодиодных ламп для котельных в количестве 50шт.;

-  УРК МУП «Рынок Ракита» - замена и установка светодиодных ламп -5 шт.;

- ООО «Ракитянское транспортное предприятие» – замена и установка светодиодных светильников в количестве 8 шт.;

- ООО «РемонтЖилСервис» - замена ламп накаливания на светодиодные  в местах общего пользования муниципального жилищного фонда                                      п. Пролетарский, п. Ракитное  в количестве715 шт., установка светодиодных светильников в количестве 20 шт., замена системы электроснабжения протяженностью -693 м., автоматических выключателей в количестве 90шт.;

- установка и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, поверка и обслуживание приборов учета:

- администрация Бобравского сельского поселения – замена и установка  прибора учета газа - 1 шт.;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» - Бобравский ВОП замена и установка  прибора учета электрической энергии, Чистопольский ФАП замена и установка прибора учета газа;

- управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского района ФОК Спартак, ФОК Ракита реализация мероприятий по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии, стадион п. Ракитное замена  прибора учета воды;

- управление социальной защиты населения УССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Ракитянского района» замена и установка прибора учета электрической энергии;

-АО «Ракитянская теплосетевая компания» замена и установка 3 приборов учета газа котельная пер. Кирпичного завода, котельная база Цветочная 1А, котельная дом культуры с. Центральное;

- установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности

- управление культуры администрации Ракитянского района замена отопительного котла Д/К с Введенская Готня

- администрация Введено-Готнянского сельского поселения – установка сетевого  насоса на скважину – 1 шт.

- МАУ «Благоустройство» - приобретение  и установка отопительного котла база отдыха с.Солдатское .;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - приобретение и установка водонагревателей;

-АО «Ракитянская теплосетевая компания» замена и установка 4 газовых  котлов котельная пер. Кирпичного завода- 2 ед., котельная с. Вышние пены-1ед., котельная с. Васильевка-1ед.;

-	замена светопрозрачных ограждающих конструкций на энергоэффективные :

- управление образования Васильевская ООШ – замена и установка  энергосберегающих окон (пластиковые с двухкамерным стеклопакетом);

- модернизация и реконструкция инженерных систем холодного водоснабжения:

- управление социальной защиты населения  СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» замена  инженерных систем холодного водоснабжения протяженностью 195м;

- ООО « Ремонт Жил Сервис» - замена участков трубопровода системы холодного водоснабжения муниципального жилищного фонда                                                п. Пролетарский, п. Ракитное протяженностью 419 м, водоотведения – 393 м;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - замена и установка смесителей, перлаторов, сантехнического оборудования;

- модернизация и реконструкция инженерных систем  теплоснабжения:

- управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского района спортивный зал с. Центральное техническое обслуживание котельной;

- управление культуры администрации Ракитянского района техническое обслуживание 8 котельных (РДК «Молодежный», КСЦ с. Бобрава, ДК с. Святославка, с. Илек-Кошары, с. Зинаидино, с. Солдатское, МБУК «Культурно-исторический центр имени князей Юсуповых в п. Ракитное»;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» - ремонт системы отопления амбулаторно-поликлиническое отделение п. Ракитное;

ООО «РемонтЖилСервис» - замена участков трубопровода  централизованной системы отопления муниципального жилищного фонда       п. Пролетарский, п. Ракитное - 28 м, системы горячего водоснабжения                    п. Пролетарский - 85 м.;

- другие технические мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов, включая мероприятии по  переоборудованию автотранспорта на использование компримированного природного газа (метан в качестве моторного топлива:

- управление социальной защиты населения УССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Ракитянского района» ремонт и утепление кровли;

- управление образования мероприятия по техническому обслуживанию котельных 11 образовательных учреждений, приобретение материалов для подготовки к новому отопительному сезону, перевод 5 единиц автотранспорта учреждений образования на использование компримированного природного газа ( метан) в качестве моторного топлива,;

- управление культуры замена 2  дверей в Александровском СДК, перевод  2 единиц автотранспорта на использование компримированного природного газа ( метан) в качестве моторного топлива ;

-администрации городских и сельских поселений – проведение работ по техническому обслуживанию газового оборудования и котельных;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» - проведение работ по ремонту и утеплению дверей;

-Администрация  «Ракитянского района» перевод 7 единиц автотранспорта МКУ «Центр ресурсного обеспечения деятельности органов  местного самоуправления Ракитянского района»  на использование компримированного природного газа ( метан) в качестве моторного топлива

- ООО «Ремонт Жил Сервис»- ремонт и утепление дверей в подъездах домов  муниципального жилищного фонда п. Пролетарский, п. Ракитное в количестве -31 ед., замена дверей - 7 шт., ремонт  кровли – 98 кв. м, утепление трубопроводов – 84 м.

- гидропневматическая промывка и опрессовка внутренней системы отопления учреждений физической культуры, спорта, и молодежной политики, учреждений культуры, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, управления финансов и бюджетной политики, администрации п. «Ракитное», администрации п. «Пролетарский»;

Кроме того учреждениями проведено обучение руководителей и ответственных лиц за эксплуатацию энергопотребляющего оборудования  и реализацию мероприятий в области энергосбережения.

В рамках проведения капитального ремонта  многоквартирных домов, выполнены энергосберегающие мероприятия по утеплению фасадов  в 2020-2021году п. Пролетарский, ул. Ватутина, д.5, 5а,  6, 7, 8, 10,  11,11а, в 2021году  ул. Железнодорожная  д.13а, 23, пер. Кирпичного завода д.5, ремонту и утеплению кровли ул. Железнодорожная  д.30а

Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета потребления  энергоресурсов по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 100%.

Основной задачей стоящей перед учреждениями и предприятиями на  2022 год, станет дальнейшая реализация технических мероприятий, мероприятий по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения эффективности, внедрение и поддержка системы автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, реконструкция теплоэнергетических пунктов с модернизацией инженерной инфраструктуры.