                                                                                                                                                                          Информация о реализации мероприятий                                                                         по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования «Ракитянский район»                                  Белгородской области за 9 месяцев 2025 года. 
 В реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности включено 27 учреждений и предприятий. При плановой сумме на 2025 год 11797,6 тыс. рублей, затраты по освоению мероприятий за 9 месяцев 2025 года составили – 10263,6 тыс. рублей, процент выполнения – 87,0 %.
В разрезе учреждений, предприятий выполнение плана составило: 
 - по бюджетным учреждениям – 85,7 %
 (план 8914,5 тыс. руб. факт 7643,3 тыс. руб.);
- по городским и сельским поселениям- 77,6%
(план 275,4 тыс. руб. факт 213,6 тыс. руб.);
- по предприятиям ЖКХ и муниципальным предприятиям – 92,3 %
(план 2607,7 тыс. руб. факт 2406,7 тыс. руб.).

Основными мероприятиями, реализованными за 9 месяцев 2025 года, являются технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в том числе:
- модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий: 
- администрация Ракитянского района - приобретение и установка светодиодных светильников в количестве 115 ед., люминесцентных ламп – 20 ед.; 

- администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» – замена и установка светодиодных ламп и светильников в количестве - 8 ед.;
- администрация Ведено-Готнянского сельского поселения - приобретение и установка светодиодных ламп и светильников в количестве  9 ед.;
- управление финансов и бюджетной политики администрации Ракитянского района - приобретение и установка светодиодных ламп и светильников;

- управление социальной защиты населения - приобретение и установка светодиодных ламп и светильников в количестве 27 ед.;
- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» - приобретение и установка светодиодных  светильников и ламп амбулаторно-поликлиническое отделение п. Ракитное, п. Пролетарский,  в количестве 188 ед;
- АО «Ракитянская теплосетевая компания» - приобретение и установка светодиодных ламп и светильников в количестве 52 ед.;
-ООО «РемонтЖилСервис» - замена ламп накаливания на светодиодные в местах общего пользования муниципального жилищного фонда п. Пролетарский, п. Ракитное;

          - модернизация и реконструкция инженерных систем холодного водоснабжения:

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» - замена и установка смесителей, перлаторов; сантехнического оборудования амбулаторно-поликлиническое отделение п. Ракитное, п. Пролетарский, Венгеровский ВОП, Васильевский ФАП;

- ООО «РемонтЖилСервис» - замена участков трубопровода централизованной системы холодного водоснабжения муниципального жилищного фонда п. Пролетарский, п. Ракитное;
          - модернизация и реконструкция инженерных систем теплоснабжения:
 - управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского района - проведены мероприятия по техническому обслуживанию котельной плавательный бассейн «Готня»;

- администрация Ракитянского района – выполнение работ по ремонту инженерных сетей теплоснабжения к котельной; 
- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ »- ремонт системы отопления амбулаторно-поликлиническое отделение п. Ракитное, замена и установка газового котла Дмитриевский ВОП; 
- АО «Ракитянская теплосетевая компания» - выполнены работы по реконструкции тепловых сетей протяженностью 338 м. п. Ракитное,                                    п. Пролетарский;
- ООО «РемонтЖилСервис»-замена участков трубопровода централизованной системы отопления муниципального жилищного фонда п. Пролетарский, п. Ракитное, системы горячего водоснабжения                                           п. Пролетарский;

- установка и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, поверка и обслуживание приборов учета:  

- МБУ ДО «Спортивная школа» – техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии»;
 -администрация городского поселения «Поселок Ракитное» техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии;
 - управление образования - реализованы мероприятия по поверке  приборов учета тепловой энергии ДОУ «Детский сад №3», «Детский сад № 6»;

- управление культуры - реализованы мероприятия по замене прибора учета холодной воды Центральная библиотека п. Ракитное;
- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ »- замена и установка приборов учета холодной воды в количестве 3 ед. ФАП с. Нижние-Пены, с. Центральное,               с. Васильевка; 
- установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности:
- управление культуры - реализованы мероприятия по замене газового котла Зинаидинского ЦКР;


- другие технические мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов:
       -  управление образования - реализованы мероприятия по техническому обслуживанию котельных 13 образовательных учреждений, подготовке котельных к отопительному периоду 2025-2026 года, по гидравлической промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения образовательных учреждений, обеспечению работы системы СУЭР 26 учреждений; 
          - управление  физической культуры, спорта и молодежной политики  -  реализованы мероприятия по обеспечению работы системы СУЭР 7  учреждений, промывке и опрессовке отопительной системы;

- управление культуры - реализованы мероприятия по техническому обслуживанию котельных, подготовке котельных к отопительному периоду 2025-2026 года, по гидравлической промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения, обеспечению работы системы СУЭР учреждений культуры; 
- администрации городских и сельских поселений – проведены работы по техническому обслуживанию газового оборудования; гидравлической промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения, обеспечению работы системы СУЭР;
- управление социальной защиты населения – проведение работ по гидравлической промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения;
 - ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» выполнены работы по гидравлической промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения, обучению ответственных за эксплуатацию энергопотребляющего оборудования;
- ООО «РемонтЖилСервис» - проведение работ по утеплению дверных проемов, подвальных и чердачных помещений муниципального жилищного фонда п. Пролетарский, п. Ракитное.
- АО «Ракитянская теплосетевая компания» - проведение мероприятий по утеплению тепловых сетей;
- МАУ Ракитянского района «Благоустройство» - проведены работы по техническому обслуживанию газового оборудования, обеспечению работы системы СУЭР, обучению ответственных за эксплуатацию энергопотребляющего оборудования;
Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета потребления энергоресурсов по состоянию на 01.10.2025 г. составляет 100%.

 Основной задачей стоящей перед учреждениями и предприятиями на 4 квартал 2025 года, станет дальнейшая реализация технических мероприятий, мероприятий по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения эффективности, внедрение и поддержка системы автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, реконструкция теплоэнергетических пунктов с модернизацией инженерной инфраструктуры. 

