

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ракитное

«30» августа 2019 г. № 121

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Ракитянского района**

**от 20 октября 2017 года № 181**

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» и в целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 августа 2017 года № 329-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области», администрация Ракитянского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в постановление администрации Ракитянского района от 20 октября 2017 года №181 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района на 2018-2022 годы», утвердив муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района на 2018-2024 годы» в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по строительству, транспорту, ЖКХ и муниципальной собственности Р.М. Шульженко.

**Глава администрации**

**Ракитянского района А.В. Климов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение****Утвержден****Постановлением** **администрации****Ракитянского района****от «30» августа** **№ 121** |

|  |  |
| --- | --- |
| №**п/п** | **Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района на 2018 - 2024 годы» (далее – программа)** |
| 1. | Ответственный исполнитель программы | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ракитянского района |
| 2. | Соисполнители программы | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ракитянского района |
| 3. | Участники программы | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ракитянского района |
| 4. | Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Ракитянского района |
| 5. | Цель (цели) программы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Ракитянского района |
| 6. | Задачи программы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями |
| 7. | Сроки и этапы реализации программы | 2018-2024 годы.Этапы реализации программы не выделяются |

**Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
Ракитянского района на 2018 - 2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования программы в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 88 920 тыс. рублей.Объем финансирования программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджета составит 7 984,364 тыс. рублейПланируемый объем финансирования программы в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 44 770,395 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования программы в 2018 - 2024 годах за счет средств муниципального бюджета – 14 327,431 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования программы в 2018 - 2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 21 837,81 тыс. рублей |
| 9. | Конечные результаты программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий населенных пунктов поселений Ракитянского района с численностью населения свыше 1000 человек от общего количества дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Ракитянского района с численностью населения свыше 1000 человек к 2024 году на 16,16 процентов.
2. Обеспечение доли проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек, прошедших процедуру общественных обсуждений, от общего количества территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, к 2024 году до 100 процентов.
 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По состоянию на 1 января 2017 года общая численность населения, проживающего на территории Ракитянского района, составляет 35 тыс. жителей.

В состав района входят 13 поселений, из них 11 сельских поселений и 2 городских поселения.

В 2 городских и 1 сельском поселении численность населения превышает 1000 человек.

На территории Ракитянского района расположено 106 многоквартирных домов, ограничивающих 106 дворовых территорий, общей площадью 226409 кв. метров и 66 общественных территории общей площадью 254306 кв. метров.

На территории населенных пунктов Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек находится 102 дворовые территории площадью 217865 кв. метров, из которых благоустроены 88,24 процентов и 5 общественных территории площадью 17,7тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 40 процентов.

Потребность в благоустройстве территорий Ракитянского района обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в районе приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Ракитянского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной** **программы**

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию, протокол от 18 апреля 2017 года № 5, постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и государственных программ формирования современной городской среды».

Одним из основных стратегических направлений развития Ракитянского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Ракитянского района.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Ракитянского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий Ракитянского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Муниципальная программа реализуется в 2018 - 2024 годах, этапы реализации не выделяются.

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий населенных пунктов поселений Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек от общего количества дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек к концу 2024 году на 16,16 процента.
2. Обеспечение доли проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек, прошедших процедуру общественных обсуждений от общего количества территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, к концу 2024 году до 100 процентов.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод, ввиду того, что:

* задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Ракитянского района с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной и областной поддержки;
* комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Ракитянского района, создание гармоничной архитектурно-­ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации района в рамках реализации муниципальной программы обеспечивает:

* общее руководство и управление реализацией муниципальной программы;
* постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников.

В реализации муниципальной программы принимают участие населенные пункты поселений Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек (далее - поселения Ракитянского района).

Администрация Ракитянского района разрабатывает и утверждает (корректирует) муниципальную программу по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы в срок до 31 марта 2019 года в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, обеспечивает реализацию указанной муниципальной программы, в том числе проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством, синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих отрядов Ракитянского района.

**3. Обоснование выделения системы подпрограммы**

Система подпрограммы муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из одной подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Ракитянского района».

Подпрограмма направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями.

В рамках подпрограммы решается задача:

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку муниципальных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» определен минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ) (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

* благоустройство дворовых и общественных территорий поселений Ракитянского района с участием не менее 20 человек из числа студенческих отрядов Ракитянского района к концу 2024 году;
* благоустройство к концу 2024 году не менее 75 процентов дворовых и общественных территорий поселений Ракитянского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

В случаи получения субсидии Ракитянский район:

- обеспечивает участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- обеспечивает участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. В случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****рисков** | **Вероятность** | **Сила****влияния** | **Меры управления рисками** |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной программы |
| 1.1. | Снижение объемов финансирования из областного бюджета | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| 1.2. | Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. |
| 1.3. | Недофинансирование со стороны муниципального бюджета | Высокая | Средняя | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности муниципального бюджета |
| 2. | Риски, связанные с изменением внешней среды |
| 2.1. | Изменения федерального и областного законодательства в сфере жилищно- коммунального хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно- коммунального хозяйства |
| 2.2. | Снижениеактуальностимероприятийпрограммы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий программы, перераспределение средств между мероприятиями программы |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий |
| 3.1. | Недоверие со стороны собственников жилых помещений многоквартирных домов в части доступности мероприятий программы | Средняя | Средняя | Повышение открытости за счет информирования об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе;Популяризация успешных проектов, реализованных с помощью мер муниципальной поддержки |
| 3.2. | Не востребованность мероприятий программы в связи с недостаточной информирован­ностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, собрания, встречи, семинары и. ДР-) |
| 3.3. | Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий программы с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией региональной программы |
| 4.1. | Неисполнение муниципальными образованиями - получателями субсидии условий соглашения, заключенного с департаментом жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области  | Средняя | Высокая | Осуществлениедепартаментомжилищно-коммунальногохозяйстваБелгородской области общего руководства и управления реализацией муниципальной программы, координации и контроля за деятельностью органов местного самоуправления Ракитянского района - получателей субсидии, постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников |
| 5. | Риски, связанные с недостоверностью информации |
| 5.1. | Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий программы из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | Сотрудничество с муниципальными образованиями, проведениемониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки программных мероприятий и целевых показателей |
| 6. | Риски, связанные с негативными природными явлениями |
| 6.1. | Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (наводнения, засухи, землетрясения) | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий органов местного самоуправления по преодолению препятствий |

**7. Адресные перечни объектов в рамках реализации государственной**

**программы и муниципальных программ**

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Ракитянского района, планируемых к благоустройству, отобранных в соответствии с правилами, установленными органами местного самоуправления муниципальных образований, приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий Ракитянского района, планируемых к благоустройству, а также отобранных по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым не позднее 12 февраля 2019 года (для муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек), с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий, приведены в приложении № 8 к муниципальной программе.

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Ракитянского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование подпрограммы 1:** «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Ракитянского района» |
| 1. | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 1 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ракитянского района |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ракитянского района |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями |
| 4. | Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Ракитянского в соответствии с едиными требованиями |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2018-2024 годы.Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из  | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 88 920,00 тыс. рублей.Объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджета составит 7 984,364 тыс. рублей, Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит44 770,395 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2024 годах за счет средств муниципального бюджета – 14 327,431 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 21 837,81 тыс. рублей. |
| 7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий поселений Ракитянского района с участием не менее 20 человек из числа студенческих отрядов Ракитянского района к концу 2024 году.Благоустройство к концу 2024 году не менее 75 процентов дворовых и общественных территорий поселений Ракитянского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории населенных пунктов Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек расположено 102 дворовые территории общей площадью 217 865 кв. метров и 5 общественных территорий общей площадью 17734 кв. метров.

Информация об уровне благоустройства дворовых территорий Ракитянского района, включающих в себя населенные пункты поселений района с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена в таблице 2.

**Таблица 2**

| **Муниципальные образования** | **Общее количество дворовых территорий** | **Общая площадь дворовых территорий** | **Доля****благо-устроенных****дворовых территорий** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ед.** | **кв. м** | **проценты** | **проценты** |
| Населенные пункты Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек | 102 | 217 865,00 | 88,24 | 0,00 |

Информация об уровне благоустройства общественных территорий Ракитянского района, включающих в себя населенные пункты поселений области с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена в таблице 3.

**Таблица 3**

| **Муниципальные образования** | **Общее количество общест-венных терри-****торий** | **Общая площадь** **общественных территорий** | **Доля благо-устроенных обществен-ных территорий** | **Доля общественных территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ед.** | **кв. м** | **проценты** | **проценты** |
| Населенные пункты Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек | 5 | 17 734,00 | 40,00 | 40,00 |

 Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Ракитянского района, включающих в себя населенные пункты поселений области с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена соответственно в таблицах 4, 5.

**Таблица 4**

**Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципаль­ные****образования** | **Количество недвижимого имущества****(включая объекты незавершен­ного****строительства)** | **Количество****земель­ных****участков** | **Общая****площадь****земельных****участков** | **Площадь****благоустроенных****земельных****участков** | **Доля****благоустроенных****земельных****участков** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения, из общего количества дворовых территорий** |
| **ед.** | **ед.** | **кв. м** | **кв. м** | **проценты** | **проценты** |
| Населенные пункты Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек | **267** | **267** | **18290,00** | **9420,00** | **51,50** | **38,58** |

**Таблица 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Муниципальные образования** | **Общая площадь земельных участков** | **Площадь благоустроенных земельных участков** | **Доля****благоустроенных земельных участков** |
| **кв. м** | **кв. м** | **проценты** |
| **17.** | Населенные пункты Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек | **1815500,00** | **1270850,00** | **70,00** |

 **Информация об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения**

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Главной целью подпрограммы 1 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задачи: Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями.

Срок реализации подпрограммы 1 - 2018 - 2024 годы, этапы реализации не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями» планируется реализовать следующее мероприятие:

- «Реализация программы формирование современной городской среды».

В целях реализации данного мероприятия планируется осуществлять работы по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, прилагаемыми к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Вместе с этим в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе инвалидов и маломобильных, провести общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, а также обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих отрядов Ракитянского района.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий различного функционального назначения» населенных пунктов Ракитянского района планируется реализовать следующие меры:

-организация прохождения процедуры общественных обсуждений, утверждение и реализация муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы, включающей населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

-синхронизация муниципальной программ по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы с реализуемыми в районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства;

-вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства дворовых территорий;

-разработка и утверждение нормативного правового документа, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Ракитянского района, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения населенных пунктов Ракитянского района.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.**

**Перечень показателей подпрограммы 1**

В результате реализации подпрограммы 1 к 2024 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- благоустройство дворовых и общественных территорий поселений Ракитянского района с участием не менее 20 человек из числа студенческих отрядов Ракитянского района к концу 2024 года;

- благоустройство к концу 2024 году не менее 75 процентов дворовых территорий многоквартирных домов Ракитянского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)**

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 6.

**Таблица 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. руб.** |
| **Федеральный****бюджет** | **Областной****бюджет** | **Бюджеты****муниципальных****образований** | **Внебюджетные****источники** | **Всего** |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 17 473 | 728,1 | 7 418,840 | 12 000,060 | 37 620 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 8 124,08 | 2 159,56 | 3 818,65 | 9 837,71 | 23 940 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 19 173,315 | 5 096,704 | 3 089,981 | 0 | 27 360 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

**Заместитель начальника отдела ЖКХ и ТЭК**

**управления строительства, транспорта, ЖКХ и**

**топливно-энергетического комплекса С.Н. Шепелев**

**Приложение № 1
к муниципальной программе**

**Ракитянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Ракитянского района
на 2018-2024 годы»**

**Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****муниципальной программы, подпрограмм,****мероприятий** | **Срок****реализации** | **Ответственный исполнитель****(соисполнитель,****участник), ответствен­ный за реализацию** | **Общий объем финанси­рования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей** | **Наименование****показателя,****единица****измерения** | **2017****год****(базовый)** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** |
| **начало** | **заверше­ние** | **2018****год** | **2019****год** | **2020****год** | **2021****год** | **2022****год** | **2023****год** | **2024****год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1**.** | Формирова­ниесовременной городской среды на территорииРакитянского района на 2018- 2022 годы (цель – повышение уровня благо­устройства, качества и комфорта территорий муници­пальных образований с численностью населения свыше 1000 человек натерритории Ракитянского р-на | 2018год |  2024 год | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | 88 920,000 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий населенных пунктов поселений Ракитянского района с численностью населения свыше 1000 человек от общего количества дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Ракитянского района  |  | 0 | 7,48 | 0 | 6,54 | 0 | 2,14 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****муниципальной программы, подпрограмм,****мероприятий** | **Срок****реализации** | **Ответствен­ный исполни­тель****(соисполни­тель,****участник), ответствен­ный за реализацию** | **Общий объем финанси­рования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей** | **Наименова­ние****показателя,****единица****измерения** | **2017****год****(базовый)** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** |
| **начало** | **заверше­ние** | **2018****год** | **2019****год** | **2020****год** | **2021****год** | **2022****год** | **2023****год** | **2024****год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  |  |  |  |  |  | с численностью населения с свыше1000 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек, прошедших процедуру общественных обсуждений от общего количества дворовых территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, процентов | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****муниципальной программы, подпрограмм,****мероприятий** | **Срок****реализации** | **Ответствен­ный исполни­тель****(соисполнитель,****участник), ответствен­ный за реализацию** | **Общий объем финанси­рования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей** | **Наименова­ние****показателя,****единица****измерения** | **2017****год****(базовый)** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** |
| **начало** | **заверше­ние** | **2018****год** | **2019****год** | **2020****год** | **2021****год** | **2022****год** | **2023****год** | **2024****год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципального образования Ракитянского района (Задача - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответст­вующего функционального | 2018 год | 2024 год | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района | 88 920,00 | Количество человек из числа студенческих отрядов Ракитянского района, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовых многоквартирных домов и общественных территорий поселений Ракитянского района, ед. |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий поселения Ракитянского района, благоустройство которых  |  | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****муниципальной программы, подпрограмм,****мероприятий** | **Срок****реализации** | **Ответствен­ный исполни­тель****(соисполни­тель,****участник), ответствен­ный за реализацию** | **Общий объем финанси­рования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей** | **Наименова­ние****показателя,****единица****измерения** | **2017****год****(базовый)** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** |
| **начало** | **заверше­ние** | **2018****год** | **2019****год** | **2020****год** | **2021****год** | **2022****год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | назначения Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями) |  |  |  |  | произведено с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с | 2018год | 2024год | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района |  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов поселений Ракитянского района, ед . |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| **№****п/п** | **Наименование****муниципальной программы, подпрограмм,****мероприятий** | **Срок****реализации** | **Ответствен­ный исполни­тель****(соисполни­тель,****участник), ответствен­ный за реализацию** | **Общий объем финанси­рования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей** | **Наименова­ние****показателя,****единица****измерения** | **2017****год****(базовый)** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** |
| **начало** | **заверше­ние** | **2018****год** | **2019****год** | **2020****год** | **2021****год** | **2022****год** | **2023****год** | **2024****год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству общественных и иных территорий соответствующегофункциональногоназначениямуниципаль¬ныхобразований Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек в соответствии с едиными требованиями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Ракитянского района с численностью населения свыше 1000 человек, ед.  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |

**Приложение № 2
к муниципальной программе**

**Ракитянского района**

**«Формирование современной городской среды
на территории Ракитянского района
на 2018-2024 годы»**

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Вид****нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель и соисполнители** | **Ожидаемые****сроки****принятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1**.** | Постановлениеадминистрации Ракитянского районаБелгородскойобласти | Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района на 2018 – 2022 годы». Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района на 2018 – 2022 годы». Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района на 2018 – 2022 годы». Утверждены постановлением администрации Ракитянского района Белгородской области от 28 августа 2017 года № 144 «О мерах по реализации на территории Ракитянского района муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы». | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ракитянского района | Принято 28 августа 2017 года,(по мере необходимости) |

**Приложение № 3
к муниципальной программе**

**Ракитянского района**

**«Формирование современной городской среды
на территории Ракитянского района
на 2018-2024 годы»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы Ракитянского района «Формирование современной городской среды на территории
Ракитянского района на 2018-2022 годы» из различных источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Источники****финансирования** | **Расходы (тыс. рублей), годы** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района на 2018- 2024 годы | всего, в том числе: | 0 | 37 620,00 | 0 | 23 940,00 | 0 | 27 360,00 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 17 473,00 | 0 | 8 124,08 | 0 | 19 173,315 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 728,10 | 0 | 2 159,56 | 0 | 5 096,704 | 0 |
| бюджет района | 0 | 7 418,860 | 0 | 3 818,65 | 0 | 3 089,981 | 0 |
| иные источники | 0 | 12 000,060 | 0 | 9 837,71 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Ракитянского района | всего, в том числе: | 0 | 37 620,00 | 0 | 23 940,00 | 0 | 27 360,00 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 17 473,00 | 0 | 8 124,08 | 0 | 19 173,315 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 728,10 | 0 | 2 159,56 | 0 | 5 096,704 | 0 |
| бюджет района | 0 | 7 418,840 | 0 | 3 818,65 | 0 | 3 089,981 | 0 |
| иные источники | 0 | 12 000,060 | 0 | 9 837,71 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями | всего, в том числе: | 0 | 37 620,00 | 0 | 23 940,00 | 0 | 27 360,00 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 17 473,0 | 0 | 8 124,08 | 0 | 19 173,315 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 728,10 | 0 | 2 159,56 | 0 | 5 096,704 | 0 |
| бюджет района | 0 | 7 418,840 | 0 | 3 818,65 | 0 | 3 089,981 | 0 |
| иные источники | 0 | 12 000,060 | 0 | 9 837,71 | 0 | 0 | 0 |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ракитянского района**

 Приложение № 4
к муниципальной программе
Ракитянского района

**«Формирование современной городской среды
на территории Ракитянского района на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование****программы,****подпрограммы,****основного****мероприятия,****мероприятия** | **Ответствен­ный****исполнитель,****соисполни­тели,****участники** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы бюджета Ракитянского района (тыс. рублей), годы** |
| **ГРБС** | **Рз/Пр** | **ЦСР\*** | **ВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района на 2018- 2022 годы | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ракитянского района | 920 | 0503 | 11 | 244 | 0 | 37620 | 0 | 23940 | 0 | 27360 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройстводворовыхтерриториймногоквартирныхдомов, общественных и иных территорий | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ракитянского района  | 920 | 0503 | 11101R5550 | 244 | 0 | 37620 | 0 | 23940 | 0 | 27360 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование****программы,****подпрограммы,****основного****мероприятия,****мероприятия** | **Ответственный****исполнитель,****соисполни­тели,****участники** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы бюджета Ракитянского района (тыс. рублей), годы** |
| **ГРБС** | **Рз/Пр** | **ЦСР\*** | **ВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | соответствующего функциональногоРакитянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ракитянского района | 920 | 0503 | 11101R5550 | 244 | 0 | 37620 | 0 | 23940 | 0 | 27360 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование****программы,****подпрограммы,****основного****мероприятия,****мероприятия** | **Ответствен­ный****исполнитель,****соисполни­тели,****участники** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы областного бюджета (тыс. рублей), годы** |
| **ГРБС** | **Рз/Пр** | **ЦСР\*** | **ВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Ракитянского района, в соответствии с едиными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - ЦСР будет уточнена после утверждения приказом департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области «Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджетов для составления проекта областного бюджета, начиная с бюджета на 2018 год».

**Приложение № 5
к муниципальной программе
Ракитянского района**

**«Формирование современной городской
среды на территории Ракитянского района
на 2018-2022 годы»**

**Приложение № 5
к муниципальной программе
Ракитянского района**

**«Формирование современной городской
среды на территории Ракитянского района
на 2018-2024 годы»**

**Перечень контрольных событий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименова­ние****контрольно­го события программы** | **Статус** | **Ответствен­ный****исполнитель** | **Срок наступления контрольного события**  | **дата** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **I квар­тал** | **II****квар­тал** | **III****квар­тал** | **IV****квар­тал** | **I****квартал** | **II****квар­тал** | **III****квартал** | **IV****квар­тал** | **I квар­тал** | **II****квар-тал** | **III****квар­-тал** | **IV****квар-тал** |
| Разработка проектно-сметнойдокументации |  | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ракитянского района | 30.03. 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  | 30.03. 2021 г. |  |  |  |
| Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на выполнение работ, преду­смотренных в рамках |  | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ракитянского района |  | 30.06. 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  | 30.06. 2021 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****контрольно­го события программы** | **Статус** | **Ответствен­ный****исполнитель** | **Срок наступления контрольного события**  | **дата** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **I квар­тал** | **II****квартал** | **III****квар­тал** | **IV****квар­тал** | **I****квартал** | **II****квар­тал** | **III****квар­тал** | **IV****квар­тал** | **I квар­тал** | **II****квар­тал** | **III****квар­тал** | **IV****квар-тал** |
| реализации муниципаль­ной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ,предусмотренных в рамках реализации муниципаль­ной программы |  | Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ракитянского района |  |  | 30.09. 2019 г. | 30.12. 2019 г. |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2021 г. | 30.12. 2021 г. |

**Приложение № 6
к муниципальной программе
Ракитянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Ракитянского района
на 2018-2024 годы»**

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес дворовой территории**  |
| --- | --- | --- |
| **2019 год** |
| 1 | Ракитянский район | пгт. Пролетарский, ул. Ватутина, д. 7 |
| 2 | пгт. Пролетарский, ул. Ватутина, д. 8 |
| 3 | пгт. Пролетарский, ул. Ватутина, д. 9 |
| 4 | пгт. Пролетарский, ул. Ватутина, д. 10 |
| 5 | пгт. Пролетарский, ул. Ватутина, д. 11 |
| 6 | пгт. Пролетарский, ул. Ватутина, д. 11а |
| **2021 год** |
| 7 | Ракитянский район | пгт. Пролетарский, ул. Ватутина, д. 1, д. 2 |
| 8 | пгт. Пролетарский, ул. Ватутина, д. 3 |
| 9 | пгт. Пролетарский, ул. Ватутина, д. 4 |
| 10 | пгт. Пролетарский, ул. Ватутина, д. 5 |
| 11 | пгт. Пролетарский, ул. Ватутина, д. 5а |
| 12 | пгт. Пролетарский, ул. Ватутина, д. 6 |

**Приложение № 7
к муниципальной программе
Ракитянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Ракитянского района
на 2018-2024 годы»**

**Адресный перечень общественных территорий муниципальных образований**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес дворовой территории**  |
| --- | --- | --- |
| **2019 год** |
| 1 | Ракитянский район | пгт. Ракитное, ул. Пролетарская – общественная территория |
| 2 | пгт. Ракитное, ул. Коммунаров – сквер |
| **2021 год** |
| 3 | Ракитянский район | пгт. Ракитное, ул. Коммунаров |